# ARS_60 — Commissioning Plan

Company: ARS Metal Industries d.o.o.
Document Type: Commissioning Plan
Scope: Factory commissioning and operational start-up

# 1. Purpose

Svrha ovog dokumenta je definisanje procesa puštanja u rad fabrike ARS Metal Industries d.o.o. nakon završetka izgradnje i instalacije proizvodne opreme.

Commissioning Plan ima za cilj da:

- potvrdi funkcionalnost svih tehničkih sistema

- testira industrijsku opremu i proizvodne procese

- omogući siguran početak proizvodnje.

Ovaj proces predstavlja završnu fazu investicionog projekta.

# 2. Commissioning Framework

Puštanje u rad fabrike realizuje se kroz nekoliko ključnih faza.

| Phase | Description |
| --- | --- |
| Pre-commissioning | provjera instalacije opreme i sistema |
| Mechanical completion | završetak instalacije mašina |
| System testing | testiranje funkcionalnosti sistema |
| Production trial | probna proizvodnja |
| Operational start | početak komercijalne proizvodnje |

Ova struktura omogućava kontrolisanu tranziciju iz faze izgradnje u operativnu fazu.

# 3. Equipment Installation Verification

Prije početka testiranja potrebno je potvrditi pravilnu instalaciju industrijske opreme.

Proces uključuje:

- verifikaciju instalacije proizvodnih linija

- provjeru sigurnosnih sistema

- kontrolu električnih i mehaničkih instalacija.

Ovaj korak osigurava da je oprema spremna za testiranje.

# 4. System Integration Testing

Nakon instalacije opreme vrši se testiranje integracije svih industrijskih sistema.

Testiranje uključuje:

- električne sisteme

- proizvodne linije

- logističke i transportne sisteme.

Cilj je potvrditi da svi sistemi funkcionišu kao integrisana proizvodna cjelina.

# 5. Safety Verification

Prije početka proizvodnje provodi se verifikacija sigurnosnih sistema.

Ova faza uključuje:

- provjeru zaštite od požara

- testiranje sigurnosnih mehanizama mašina

- provjeru industrijskih sigurnosnih procedura.

Sigurnost zaposlenih predstavlja prioritet u operativnoj fazi fabrike.

# 6. Trial Production Phase

Nakon tehničkog testiranja slijedi faza probne proizvodnje.

Trial production uključuje:

- proizvodnju testnih serija proizvoda

- optimizaciju proizvodnih parametara

- provjeru kvaliteta proizvoda.

Ova faza omogućava stabilizaciju proizvodnog procesa.

# 7. Quality Verification

Tokom probne proizvodnje vrši se kontrola kvaliteta proizvoda.

Proces uključuje:

- testiranje tehničkih karakteristika proizvoda

- provjeru usklađenosti sa industrijskim standardima

- optimizaciju proizvodnih procedura.

Ovaj korak osigurava tržišnu konkurentnost proizvoda.

# 8. Workforce Training

Puštanje u rad fabrike uključuje i obuku zaposlenih za rad u proizvodnom pogonu.

Program obuke uključuje:

- upravljanje proizvodnom opremom

- sigurnosne procedure

- operativne procese fabrike.

Obučena radna snaga omogućava stabilan početak proizvodnje.

# 9. Operational Start

Nakon završetka probne proizvodnje fabrika prelazi u fazu komercijalne proizvodnje.

Operativni start uključuje:

- početak redovne proizvodnje

- isporuku proizvoda kupcima

- stabilizaciju proizvodnog kapaciteta.

Ovaj trenutak predstavlja početak generisanja prihoda projekta.

# 10. Investor Conclusion

Commissioning Plan potvrđuje da projekat fabrike ARS Metal Industries ima jasno definisan proces puštanja u rad industrijskog pogona.

Strukturiran pristup testiranju opreme, verifikaciji sigurnosnih sistema i probnoj proizvodnji omogućava stabilan prelazak iz faze izgradnje u operativnu fazu fabrike.

Za investitore i finansijske institucije, ovaj dokument potvrđuje da projekat ima plan za siguran početak proizvodnje i generisanje prihoda.