# 1.0  CILJ IZRADE INVESTICIONOG PROJEKTA

Investicioni projekat nije formalnost niti administrativni zahtjev – on je alat za donošenje kapitalnih odluka u uslovima neizvjesnosti. Njegova svrha je da prije ulaganja značajnih sredstava jasno odgovori na tri ključna pitanja: da li projekat generiše održiv novčani tok, da li je operativno izvodljiv u realnim uslovima i da li nosi dovoljno strateške vrijednosti da opravda angažman kapitala.

U tom smislu, investicioni projekat predstavlja strukturiran i analitički utemeljen dokument koji prevodi poslovnu ideju u mjerljive parametre razumljive finansijerima – prije svega EIB, EBRD i komercijalnim bankama. On objedinjuje tehnički koncept, finansijski model i regulatorni okvir u jedinstvenu cjelinu koja omogućava objektivnu procjenu rizika i prinosa.

Posebna vrijednost ovog dokumenta nije u tome što potvrđuje da je ideja dobra, već u tome što omogućava da se na vrijeme prepoznaju njene slabosti. U praksi, kvalitetan investicioni projekat jednako je koristan kada dovede do odluke da se projekat ne realizuje, kao i kada potvrdi njegovu održivost. U slučaju projekta TITAN Grid, ovaj dokument ima funkciju operativne i finansijske mape puta – svaki ključni element modela testiran je prije početka realizacije.

Investicioni horizont projekta jasno je podijeljen na dvije faze.

Prva faza je period investiranja, koji obuhvata projektovanje, pribavljanje dozvola, finansijski close, izgradnju i instalaciju opreme, sa planiranim početkom komercijalnog rada (COD) u četrnaestom mjesecu od početka izgradnje. Druga faza je period eksploatacije, koji uključuje inicijalni ramp-up (dostizanje približno 90% kapaciteta do treće godine), stabilizaciju operacija i generisanje novčanih tokova do trenutka kada projekat postiže pozitivan kumulativni cash flow.

Ukupan investicioni horizont procjenjuje se na 10 do 12 godina, što je u skladu sa standardnim rokom otplate dugoročnog finansiranja i ekonomskim vijekom ključne opreme. Struktura projekta dodatno omogućava modularno proširenje kapaciteta do 100% na istoj lokaciji, bez potrebe za dodatnim zemljištem, što predstavlja ugrađenu opciju rasta sa ograničenim kapitalnim rizikom.

U suštini, cilj izrade ovog investicionog projekta nije samo da dokumentuje plan izgradnje proizvodnog postrojenja, već da demonstrira kako se kroz pažljivo strukturiran operativni i finansijski model može postići stabilan novčani tok, kontrolisan rizik i dugoročna konkurentska prednost. To je osnov na kojem investitor donosi odluku – ne na osnovu ideje, već na osnovu njene kvantifikovane održivosti.

## 1.1 Strateški cilj projekta

Primarni cilj projekta je uspostavljanje postrojenja TITAN Grid – visokotehnološke Industry 4.0 platforme za proizvodnju transformatorskih kotlova u rasponu snage 10–400 MVA, strateški locirane u industrijskoj zoni Tuzi.

Međutim, suština projekta nije u samoj proizvodnji, već u njegovoj ulozi u širem energetskom sistemu. TITAN Grid je koncipiran kao odgovor na jasno identifikovan strukturni deficit u evropskom elektroenergetskom lancu vrijednosti – deficit koji već sada ograničava tempo energetske tranzicije.

Tržišni kontekst je jednoznačan:

- rokovi isporuke za velike transformatore produženi su na 2–4 godine,

- cijene ključne opreme porasle su za 60–80% od 2020. godine,

- planirane investicije u elektroenergetsku mrežu u EU prelaze €584 milijarde do 2030.

Ova kombinacija dugih rokova, rastućih cijena i strukturnog nedostatka kapaciteta stvara situaciju u kojoj brzina isporuke postaje jednako važna kao i sama proizvodnja.

U tom kontekstu, strateški cilj projekta je da transformiše geografsku i operativnu poziciju u mjerljivu tržišnu prednost – kroz model koji omogućava značajno skraćenje vremena isporuke, veću fleksibilnost u realizaciji narudžbi i direktnu podršku ključnim investicionim projektima u EU energetskom sektoru.

Drugim riječima, projekat nije dizajniran kao kapacitet koji prati tržište, već kao kapacitet koji rješava njegovo usko grlo. Upravo ta pozicija omogućava ostvarivanje stabilne potražnje, jaču pregovaračku poziciju prema kupcima i dugoročno održiv novčani tok.

## 1.2 Strateški stubovi vrijednosti

### 1.2.1 Near-shoring i logistička superiornost

Near-shoring model predstavlja ključni izvor konkurentske prednosti projekta i osnovu njegove tržišne diferencijacije.

U postojećem modelu snabdijevanja, evropski proizvođači su u velikoj mjeri zavisni od udaljenih dobavljača, gdje lead time iz Azije prelazi 100 dana, uz dodatne logističke i geopolitičke rizike. TITAN Grid mijenja ovu dinamiku kroz lokalizovanu proizvodnju koja omogućava isporuku u roku od 3 do 5 dana, uz logističku prednost tranzita kraćeg od 24 sata do ključnih EU tržišta.

Ova razlika u vremenu isporuke nije operativni detalj, već direktan ekonomski faktor. U uslovima ograničenih kapaciteta i produženih rokova u industriji, brzina postaje premium proizvod.

Kao rezultat, projekat ostvaruje:

- mogućnost naplate premije od 15–25% za hitne i kritične narudžbe,

- značajno smanjenje inventory days i vezanog obrtnog kapitala kod kupaca,

- veću pouzdanost i otpornost lanca snabdijevanja za Tier-1 OEM proizvođače.

Iz perspektive projekta, ova pozicija se prevodi u stabilniju potražnju, bolju pregovaračku poziciju i predvidivije novčane tokove. Upravo zbog toga, near-shoring nije samo logistička prednost, već centralni mehanizam kroz koji se generiše dodatna vrijednost i monetizuje tržišni deficit.

## 1.3 Industry 4.0 operativni model

Operativni model projekta zasniva se na visokom stepenu automatizacije i digitalne integracije proizvodnog procesa, što predstavlja ključni faktor njegove dugoročne efikasnosti i stabilnosti.

Za razliku od tradicionalnih proizvodnih postrojenja u sektoru, koja se u velikoj mjeri oslanjaju na manuelni rad i varijabilan kvalitet, TITAN Grid implementira potpuno integrisan Industry 4.0 pristup – uključujući robotizovano zavarivanje, fibre-laser rezanje, MES (Manufacturing Execution System) i Digital Twin tehnologiju za praćenje i optimizaciju procesa u realnom vremenu.

Ovakva struktura proizvodnje omogućava:

- ukupnu efikasnost opreme (OEE) iznad 85%,

- visok nivo konzistentnosti kvaliteta uz minimalan defect rate,

- skalabilnost kapaciteta bez proporcionalnog rasta troškova rada.

Ključna vrijednost ovog modela nije samo u operativnoj efikasnosti, već u njegovoj predvidivosti. Automatizacija smanjuje zavisnost od individualnih operatera i ograničava varijabilnost procesa, što direktno smanjuje operativni rizik – faktor od posebnog značaja za kreditore.

Iz finansijske perspektive, ova stabilnost se prevodi u:

- kontrolisanu strukturu troškova,

- smanjene gubitke i reklamacije,

- konzistentan nivo profitabilnosti kroz ciklus.

Kao rezultat, projekat ostvaruje stabilnu EBITDA maržu u rasponu od 28–32%, koja nije zasnovana na optimističnim pretpostavkama, već na operativnom dizajnu sistema.

Drugim riječima, Industry 4.0 model u ovom projektu nije tehnološki dodatak, već temelj finansijske održivosti i dugoročne konkurentnosti.

## 1.4 ESG i kapitalna efikasnost

ESG komponenta projekta nije tretirana kao dodatni element usklađenosti, već kao integrisani dio finansijske strategije i optimizacije troška kapitala.

TITAN Grid je dizajniran u skladu sa ključnim evropskim regulatornim i klimatskim okvirima, uključujući EU Taxonomy i CBAM mehanizam, čime se projekat pozicionira kao „eligible asset“ za institucije koje finansiraju zelenu tranziciju.

Operativno, ovo se reflektuje kroz:

- integrisanu solarnu elektranu kapaciteta 1.4 MWp, koja obezbjeđuje 15–20% sopstvene potrošnje energije,

- nabavku čelika iz CBAM-compliant izvora (EU i Turska), čime se smanjuje karbon intenzitet proizvoda,

- punu usklađenost sa EU Taxonomy kriterijumima za aktivnosti koje doprinose dekarbonizaciji energetskog sistema.

Ključna vrijednost ovakvog pristupa je u njegovoj direktnoj finansijskoj implikaciji.

Usklađenost sa ESG standardima omogućava:

- pristup povoljnijim izvorima finansiranja, prije svega kroz EIB i slične institucije,

- mogućnost grant finansiranja u rasponu od €1.8 do €3.0 miliona,

- smanjenje ukupnog troška kapitala, sa projektovanim WACC-om u rasponu od 6.8–7.5%.

Istovremeno, ESG struktura projekta smanjuje regulatorni i tržišni rizik u dugom roku, posebno u kontekstu sve strožijih zahtjeva vezanih za emisije i porijeklo sirovina.

U praksi, to znači da ESG u ovom projektu nije samo pitanje usklađenosti, već mehanizam koji direktno utiče na dostupnost kapitala, njegovu cijenu i ukupnu investicionu atraktivnost projekta.

## 1.5 Tržišna sigurnost i ugovorna struktura

Tržišna sigurnost projekta ne oslanja se na projekcije potražnje, već na unaprijed definisanu ugovornu strukturu koja obezbjeđuje stabilnost prihoda i ograničava izloženost ključnim rizicima.

Projekat predviđa formiranje inicijalnog portfolija narudžbi kroz 30–40% captive offtake-a, realizovanog putem okvirnih ugovora sa Tier-1 OEM kupcima. Ovi aranžmani omogućavaju bazni nivo iskorišćenja kapaciteta već u ranim fazama operativnog rada, čime se značajno smanjuje tržišni rizik i ubrzava stabilizacija poslovanja.

Paralelno sa tim, u komercijalnu strukturu ugrađen je steel price pass-through mehanizam, kojim se promjene cijena ključne sirovine direktno prenose na krajnju cijenu proizvoda. Time se eliminiše jedna od najznačajnijih varijabli u strukturi troškova i obezbjeđuje zaštita operativne profitabilnosti.

Kombinacija ovih elemenata ima direktnu finansijsku implikaciju:

- stabilniji i predvidiviji prihodi kroz ugovoreni dio proizvodnje,

- zaštita EBITDA margine od volatilnosti input troškova,

- povećana kreditna prihvatljivost projekta kroz smanjenje rizika novčanog toka.

Iz perspektive finansijera, ovakva struktura direktno podržava ključne kreditne pokazatelje – prije svega stabilnost DSCR-a i održivost LLCR-a – jer smanjuje varijabilnost novčanih tokova i povećava njihovu predvidivost.

Drugim riječima, tržišna sigurnost projekta nije rezultat optimističnih pretpostavki o tražnji, već posljedica svjesno dizajnirane ugovorne arhitekture koja konvertuje tržišni potencijal u ugovoreni i bankabilan prihod.

## 1.6 Lokalni i makroekonomski efekti

Pored direktnih finansijskih rezultata, projekat generiše značajne lokalne i makroekonomske efekte, koji dodatno povećavaju njegovu atraktivnost za institucionalne investitore i razvojne finansijske institucije.

Na operativnom nivou, projekat predviđa zapošljavanje 35–45 visokokvalifikovanih radnika, uključujući specijaliste za automatizaciju, CNC tehnologije i kontrolu kvaliteta. Struktura radne snage usklađena je sa Industry 4.0 modelom, što znači da se ne radi o kvantitetu zaposlenih, već o visokoj produktivnosti i tehnološkom profilu radnih mjesta.

Predviđene zarade su 30–50% iznad industrijskog prosjeka u Crnoj Gori, čime projekat doprinosi podizanju standarda u sektoru i zadržavanju kvalifikovane radne snage u zemlji.

Sa aspekta eksternog bilansa, projekat je dominantno izvozno orijentisan, sa više od 90% proizvodnje namijenjene EU tržištu. Ovakva struktura generiše stabilan devizni priliv i pozitivno utiče na trgovinski bilans, što je posebno relevantno za ekonomije sa ograničenom industrijskom bazom.

Šire posmatrano, projekat doprinosi:

- razvoju lokalnog industrijskog ekosistema i transferu tehnologije,

- jačanju izvozne konkurentnosti zemlje,

- povećanju fiskalnih prihoda kroz poreze i doprinose.

Za razvojne finansijske institucije poput EIB i EBRD, ovi efekti predstavljaju ključni dio investicione logike, jer projekat ne generiše samo privatni profit, već i mjerljiv društveni i ekonomski uticaj.

U tom smislu, lokalni i makroekonomski efekti nisu sekundarni rezultat projekta, već integralni dio njegove ukupne vrijednosti i dodatni faktor koji podržava njegovu institucionalnu prihvatljivost.

## 1.7 Finansijska optimizacija i bankabilnost

Finansijska struktura projekta dizajnirana je sa jasnim ciljem: maksimizacija stabilnosti novčanih tokova uz istovremeno očuvanje atraktivnog prinosa na kapital. Fokus nije na agresivnom rastu, već na predvidivosti i otpornosti modela kroz cijeli životni ciklus projekta.

Operativni model podržava ovu logiku kroz pažljivo strukturisan radni kapital. Kombinacija avansnih uplata od 30–40%, milestone-based naplate i lokalizovane proizvodnje omogućava postizanje negativnog Cash Conversion Cycle-a od treće godine poslovanja. Time se smanjuje potreba za dodatnim obrtnih sredstvima i ubrzava konverzija prihoda u gotovinu.

Ovakav pristup direktno utiče na likvidnost projekta i njegovu sposobnost da servisira dug bez oslanjanja na eksterno finansiranje u operativnoj fazi.

Na stabilizovanom nivou poslovanja, finansijski profil projekta karakterišu sljedeći indikatori:

- prihod od približno €34.5 miliona godišnje, zasnovan na kombinaciji captive offtake-a i tržišne prodaje,

- EBITDA u rasponu €9–11 miliona, reflektujući operativnu efikasnost i pricing poziciju projekta,

- levered IRR od 28–35%, koji ukazuje na snažan prinos za vlasnički kapital,

- DSCR u rasponu 1.35–1.65×, što obezbjeđuje stabilan servis duga kroz različite faze ciklusa,

- LLCR od približno 1.6×, kao dodatni indikator dugoročne održivosti otplate,

- period povrata kapitala od oko 4 godine, što značajno smanjuje investicioni rizik,

- NPV od približno €16.9 miliona (WACC 7.5%), potvrđujući pozitivnu neto vrijednost projekta.

Ključna karakteristika ovih pokazatelja nije njihov nominalni nivo, već njihova konzistentnost. Struktura prihoda, zaštita marže kroz ugovorne mehanizme i optimizovan radni kapital zajedno smanjuju volatilnost novčanih tokova, što je osnovni preduslov za bankabilnost projekta.

Iz perspektive kreditora, ovakav profil znači da projekat generiše dovoljno stabilan i predvidiv cash flow da pokrije obaveze duga čak i u konzervativnim scenarijima, dok istovremeno zadržava značajan upside za investitore.

U konačnici, finansijska optimizacija projekta ne proizilazi iz pojedinačnih parametara, već iz usklađenosti cijelog sistema – od ugovorne strukture i operativnog modela do kapitalne strukture – čime se postiže balans između sigurnosti i prinosa.

## 1.8 Zaključak

TITAN Grid predstavlja strateški pozicioniranu near-shoring industrijsku platformu koja transformiše geografsku blizinu EU tržištu u direktnu ekonomsku vrijednost.

Kroz značajno skraćenje ciklusa isporuke, povećanje pouzdanosti lanca snabdijevanja i optimizaciju konverzije novčanih tokova, projekat se pozicionira kao rješenje za jedno od ključnih operativnih ograničenja evropske energetske tranzicije.

Njegova vrijednost ne proizilazi samo iz proizvodnog kapaciteta, već iz sposobnosti da ukloni potvrđeno tržišno usko grlo u sektoru gdje su rokovi isporuke produženi na više godina, a deficit kapaciteta prelazi 30% u srednjem roku.

U takvom okruženju, brzina, pouzdanost i fleksibilnost postaju ključni izvori konkurentske prednosti – i upravo su to elementi na kojima se zasniva poslovni model projekta.

Sa finansijske strane, projekat demonstrira rijetko viđen balans između sigurnosti i prinosa: stabilni i predvidivi novčani tokovi, podržani ugovornom strukturom i operativnom efikasnošću, omogućavaju održiv servis duga (DSCR >1.35×, LLCR ~1.6×), uz istovremeno ostvarivanje atraktivnog prinosa na kapital (IRR 28–35%).

Istovremeno, snažna izvozna orijentacija (>90%), visok nivo dodate vrijednosti i usklađenost sa ESG standardima pozicioniraju projekat kao relevantan i za širi ekonomski i razvojni kontekst.

U konačnici, TITAN Grid nije klasična industrijska investicija, već infrastrukturni odgovor na sistemski problem evropskog energetskog sektora – sa jasnim tržišnim utemeljenjem, kontrolisanim rizikom i dokazivom finansijskom održivošću.

# 2.0 ZAŠTO INVESTICIONI PROJEKAT?

Investicioni projekat predstavlja centralni alat za donošenje investicione odluke u uslovima povećane tehničke, tržišne i finansijske neizvjesnosti. Njegova uloga nije da predstavi ideju, već da je prevede u kvantifikovan i provjerljiv model koji omogućava investitorima i kreditorima da ocijene odnos rizika i prinosa.

Za institucionalne finansijere – prije svega EIB, EBRD i komercijalne banke – investicioni projekat je osnovni dokument na osnovu kojeg se procjenjuje kreditna sposobnost projekta, stabilnost budućih novčanih tokova i otpornost na negativne scenarije. U tom smislu, on predstavlja most između tehničkog rješenja i finansijske odluke.

Polazeći od investiciono-tehničke dokumentacije razvijene na nivou idejnog rješenja, projekat omogućava kvantitativno testiranje poslovnog modela prije angažovanja kapitala. Kroz integraciju tržišnih pretpostavki, operativnih parametara i finansijskih projekcija, definiše se jasna slika o ekonomskoj održivosti, operativnoj izvodljivosti i finansijskoj atraktivnosti investicije.

Međutim, njegova najveća vrijednost leži u sposobnosti da identifikuje slabosti projekta prije faze realizacije. Time se omogućava pravovremena korekcija ključnih pretpostavki ili, u krajnjem slučaju, odustajanje od projekta uz minimalne troškove. Ova funkcija je posebno važna kod kapitalno intenzivnih industrijskih projekata, gdje su greške u fazi implementacije skupe i teško reverzibilne.

U kontekstu projekta TITAN Grid, investicioni projekat ima funkciju operativne i finansijske validacije kompletnog poslovnog modela. Svi ključni elementi – od tržišne potražnje i logističkog modela, preko operativne efikasnosti i ugovorne strukture, do projekcije novčanih tokova – testirani su kroz konzervativne pretpostavke i međusobno usklađeni.

Rezultat takvog pristupa nije samo potvrda da projekat generiše atraktivan prinos, već i da je sposoban da održi stabilan novčani tok i servisira obaveze duga u različitim tržišnim uslovima, što predstavlja osnovni preduslov za njegovu bankabilnost..

## 2.1 Tržišna prilika: strukturni deficit evropske mreže

Evropska unija planira investicije od približno €584 milijarde do 2030. godine u modernizaciju i proširenje elektroenergetske infrastrukture. Međutim, realizacija ovog investicionog ciklusa ne zavisi primarno od dostupnosti kapitala, već od dostupnosti ključne opreme – prije svega transformatora i njihovih komponenti.

Trenutno tržište karakteriše izražen strukturni deficit proizvodnih kapaciteta, koji predstavlja jedno od glavnih ograničenja energetske tranzicije u Evropi.

Posljedice ovog deficita već su vidljive:

- kašnjenja u priključenju obnovljivih izvora energije,

- produženje rokova za priključenje na mrežu (2–10 godina u pojedinim tržištima),

- rast cijena opreme od 60–80% u odnosu na 2020. godinu,

- produženje lead time-a za velike transformatore na 3–5 godina.

Ovi indikatori ukazuju na to da se tržište nalazi u neravnoteži, gdje potražnja značajno nadmašuje raspoložive kapacitete. Procijenjeni shortfall od preko 30% u periodu 2025–2028 potvrđuje da se ne radi o cikličnom poremećaju, već o dugoročnom strukturnom problemu.

U takvom okruženju, vrijednost proizvodnog kapaciteta ne određuje se samo kroz količinu, već kroz brzinu i pouzdanost isporuke. Upravo to stvara osnov za održiv pricing power kod proizvođača koji mogu odgovoriti na hitne i kritične potrebe tržišta.

TITAN Grid je koncipiran upravo na toj premisi. Projekat se ne pozicionira kao dodatni kapacitet na tržištu, već kao ciljano rješenje za identifikovano usko grlo u lancu snabdijevanja. Time prelazi iz kategorije klasične industrijske proizvodnje u kategoriju infrastrukture koja omogućava realizaciju energetskih investicija.

Za investitore, to znači da prihod projekta nije zasnovan isključivo na tržišnom učešću, već na rješavanju problema koji već sada ograničava realizaciju investicija na nivou čitave Evropske unije.

## 2.2 Strateški model: near-shoring i logistička kompresija

Tradicionalni lanac snabdijevanja u industriji transformatora karakteriše izražena vremenska neefikasnost i visoka zavisnost od udaljenih proizvodnih baza. U praksi, to znači rokove isporuke od 90–150+ dana iz Azije, 45–90 dana iz Turske, te čak 3–5 godina za velike jedinice unutar Evrope, gdje su kapaciteti već zasićeni.

U takvom okruženju, vrijeme postaje ključna ograničavajuća varijabla – ne samo operativno, već i finansijski.

TITAN Grid uvodi near-shoring model koji direktno adresira ovu neefikasnost kroz kombinaciju lokalizovane proizvodnje i optimizovane logistike. Projekat omogućava:

- skraćenje lead time-a na 3–5 dana,

- tranzit kraći od 24 sata do ključnih EU tržišta,

- fleksibilnu multimodalnu distribuciju (drum, željeznica, avion).

Ova razlika u brzini isporuke fundamentalno mijenja ekonomiku proizvoda. U uslovima ograničenih kapaciteta i produženih rokova, kupci su spremni da plate premiju za pouzdanu i brzu isporuku.

Finansijske implikacije takvog modela su direktne:

- mogućnost naplate premium cijene od 15–25% za urgentne i kritične narudžbe,

- smanjenje inventory days i vezanog obrtnog kapitala kod kupaca,

- povećana pouzdanost i otpornost lanca snabdijevanja.

Dodatnu stabilnost modelu daje unaprijed strukturisana potražnja.

Projekat predviđa:

- 30–40% captive offtake-a kroz okvirne ugovore sa OEM kupcima,

- LOI pipeline u rasponu €45–60 miliona, koji predstavlja inicijalni revenue backlog i potvrdu tržišnog interesa.

Kombinacija brzine isporuke i ugovorno podržane tražnje omogućava brz i kontrolisan ramp-up proizvodnje, uz visoku predvidivost prihoda već u ranim fazama operativnog rada.

U konačnici, near-shoring u ovom projektu nije samo logističko rješenje, već centralni mehanizam monetizacije tržišnog deficita – pretvarajući vremensku prednost u višu cijenu, stabilniji cash flow i smanjen poslovni rizik.

## 2.3 Finansijska optimizacija i cash flow model

Finansijski model projekta zasniva se na principu aktivnog upravljanja novčanim tokom, sa ciljem smanjenja potrebe za obrtnim kapitalom i povećanja likvidnosti tokom operativne faze.

Za razliku od tradicionalnih proizvodnih modela, gdje proizvođač finansira značajan dio proizvodnje unaprijed, TITAN Grid koristi kombinaciju avansnih uplata (30–40%) i milestone-based naplate, čime se značajan dio novčanog toka obezbjeđuje prije završetka proizvodnje. Ovaj pristup, u kombinaciji sa lokalizovanom proizvodnjom, smanjuje zavisnost od eksternog finansiranja u operativnoj fazi.

Rezultat ovakve strukture je direktno mjerljiv:

- smanjenje net working capital-a sa približno €2.2 miliona na €1.0–1.3 miliona u stabilizovanom režimu,

- postizanje negativnog Cash Conversion Cycle-a od treće godine poslovanja,

- ubrzana konverzija prihoda u gotovinu, što povećava likvidnost i finansijsku fleksibilnost projekta.

Ključna prednost ovog modela nije samo u efikasnosti, već u njegovoj otpornosti. Smanjena potreba za obrtnim kapitalom i raniji priliv gotovine značajno umanjuju pritisak na novčane tokove u periodima tržišne volatilnosti.

Dodatnu stabilnost modelu obezbjeđuje ugrađeni steel price pass-through mehanizam, kojim se promjene cijena osnovne sirovine direktno prenose na krajnju cijenu proizvoda. Time se eliminiše jedna od glavnih varijabli u strukturi troškova i štiti operativna profitabilnost.

Kombinacija ovih elemenata rezultira modelom u kojem:

- novčani tok nije samo pozitivan, već i vremenski optimizovan,

- volatilnost troškova je kontrolisana,

- EBITDA margina ostaje stabilna kroz različite tržišne uslove.

Iz perspektive finansijera, ovakav cash flow profil direktno smanjuje rizik projekta, jer povećava njegovu sposobnost da generiše dovoljno likvidnosti za servisiranje duga bez oslanjanja na dodatne izvore finansiranja.

Drugim riječima, finansijska optimizacija u ovom projektu nije rezultat agresivnih pretpostavki, već strukturalnog dizajna modela koji konvertuje operativne prednosti u stabilan i predvidiv novčani tok.

## 2.4 Kreditni profil i investiciona atraktivnost

Projektni finansijski profil ukazuje na visok nivo stabilnosti novčanih tokova i uravnotežen odnos između rizika i prinosa, što je ključni preduslov za bankabilnost u okviru projektno-finansijskih struktura.

Na stabilizovanom nivou poslovanja, projekat generiše:

- prihod od približno €34.5 miliona godišnje, zasnovan na kombinaciji ugovorene i tržišne potražnje,

- EBITDA u rasponu €9–11 miliona, reflektujući operativnu efikasnost i pricing poziciju,

- DSCR u rasponu 1.35–1.65×, koji obezbjeđuje adekvatno pokriće duga kroz različite faze ciklusa,

- LLCR od približno 1.6×, kao indikator dugoročne održivosti servisiranja obaveza,

- levered IRR od 28–35%, što potvrđuje atraktivan prinos za vlasnički kapital,

- period povrata kapitala od oko 4.1–4.3 godine, čime se značajno skraćuje izloženost investicionom riziku.

Ovi pokazatelji ne treba posmatrati izolovano, već kao rezultat integrisanog modela u kojem su operativna efikasnost, ugovorna struktura i upravljanje radnim kapitalom međusobno usklađeni.

Ključna karakteristika projekta je otpornost njegovog novčanog toka. Struktura prihoda, podržana captive offtake aranžmanima i LOI pipeline-om, u kombinaciji sa zaštitom marže kroz pass-through mehanizme, omogućava:

- stabilan i predvidiv servis duga,

- visok nivo likvidnosti tokom operativnog ciklusa,

- sposobnost apsorpcije negativnih tržišnih scenarija bez značajnog narušavanja kreditnih pokazatelja.

U downside scenarijima, projekat zadržava IRR u rasponu 23–27%, što potvrđuje robusnost modela i njegovu otpornost na varijacije u ključnim pretpostavkama.

Iz perspektive finansijera, ovakav profil znači da projekat ne zavisi od optimističnih projekcija rasta, već je zasnovan na konzervativno strukturisanim i zaštitnim mehanizmima koji obezbjeđuju održivost novčanih tokova kroz cijeli investicioni horizont.

U konačnici, TITAN Grid predstavlja investiciju koja kombinuje karakteristike infrastrukturnog projekta – stabilnost i predvidivost – sa povratima tipičnim za industrijske projekte višeg rasta, što ga čini posebno atraktivnim u kontekstu EIB/EBRD finansiranja.

## 2.5 ESG i regulatorna usklađenost

Regulatorna i ESG usklađenost projekta predstavlja integralni dio njegove investicione strukture, sa direktnim uticajem na dostupnost kapitala, trošak finansiranja i dugoročnu održivost poslovnog modela.

TITAN Grid je dizajniran u skladu sa ključnim evropskim regulatornim okvirima, uključujući EU Taxonomy (Section 3.20), CBAM mehanizam i ciljeve EU Green Deal-a, čime se projekat pozicionira kao relevantan za finansiranje u okviru evropskih klimatskih i razvojnih politika.

Operativno, ova usklađenost se ogleda kroz:

- integrisanu solarnu elektranu kapaciteta 1.4 MWp, koja obezbjeđuje dio sopstvene potrošnje energije i smanjuje izloženost energetskim troškovima,

- korišćenje niskokarbonskih inputa i CBAM-compliant nabavke sirovina, čime se smanjuje karbon intenzitet proizvoda i regulatorni rizik u lancu vrijednosti.

Ključna vrijednost ESG pristupa u ovom projektu nije samo u usklađenosti, već u njegovim finansijskim implikacijama.

Usklađenost sa EU standardima omogućava:

- pristup povoljnijim izvorima finansiranja, prije svega kroz institucije poput EIB,

- potencijal za grant finansiranje u rasponu €1.8–3.0 miliona,

- smanjenje ponderisanog troška kapitala na nivo od 6.8–7.5% (WACC).

Pored toga, ESG struktura projekta smanjuje regulatornu neizvjesnost i povećava njegovu dugoročnu konkurentnost, posebno u kontekstu sve strožijih zahtjeva u pogledu emisija i porijekla sirovina.

Iz perspektive investitora i kreditora, ovakav profil znači da projekat ne samo da ispunjava trenutne regulatorne zahtjeve, već je i unaprijed usklađen sa budućim standardima, čime se dodatno smanjuje rizik i povećava njegova investiciona atraktivnost.

U konačnici, ESG u ovom projektu funkcioniše kao mehanizam optimizacije kapitala i upravljanja rizikom, a ne kao sekundarni element usklađenosti.

## 2.6 Zaključak

Investicioni projekat TITAN Grid predstavlja jasno validiran i kvantifikovan odgovor na strukturni deficit u evropskoj elektroenergetskoj infrastrukturi, u segmentu gdje ograničeni proizvodni kapaciteti već sada usporavaju realizaciju investicionog ciklusa.

Za razliku od projekata koji zavise od optimističnih pretpostavki rasta, ovaj model se zasniva na postojećem i mjerljivom tržišnom disbalansu, potvrđenom deficitom kapaciteta većim od 30% u srednjem roku. U takvom okruženju, projekat ostvaruje stabilnu poziciju na tržištu, uz prihod od približno €34.5 miliona na stabilizovanom nivou poslovanja i visok nivo ugovorne sigurnosti kroz captive offtake aranžmane i LOI pipeline.

Operativna i finansijska struktura projekta dodatno jačaju njegovu investicionu logiku. Near-shoring model omogućava monetizaciju brzine isporuke kroz premium cijene, Industry 4.0 operativni pristup obezbjeđuje stabilnost i efikasnost proizvodnje, dok optimizovan cash flow model i ugovorni mehanizmi značajno smanjuju volatilnost novčanih tokova.

Rezultat ovakve kombinacije je projekat koji demonstrira visok stepen bankabilnosti: stabilni i predvidivi novčani tokovi omogućavaju održiv servis duga, dok istovremeno generišu atraktivan prinos na kapital uz kontrolisan rizik.

U kontekstu EIB i EBRD finansiranja, TITAN Grid se pozicionira kao investicija koja istovremeno ispunjava tri ključna kriterijuma – tržišnu relevantnost, finansijsku održivost i regulatornu usklađenost – čime predstavlja kredibilan kandidat za institucionalno finansiranje i dugoročnu implementaciju.

# 3. SADRŽAJ INVESTICIONOG PROJEKTA (Strateški okvir dokumenta)

Ovaj investicioni dokument strukturiran je u skladu sa standardima međunarodnih finansijskih institucija, uključujući EIB, EBRD, IFC i Svjetsku banku, sa ciljem da pruži potpunu, verifikabilnu i kreditno relevantnu analizu projekta TITAN Grid – Transformer Tank Manufacturing Facility.

Dokument nije organizovan kao opis poslovne ideje, već kao analitički okvir koji omogućava donošenje investicione i kreditne odluke. U tom smislu, njegova struktura prati logiku projektno-finansijskog modela, gdje svaki segment odgovara na konkretno pitanje od interesa za investitora i kreditora.

Redoslijed poglavlja reflektuje prirodan tok evaluacije:

- identifikaciju i validaciju tržišne potrebe,

- tehničku i operativnu izvodljivost projekta,

- finansijski model i generisanje novčanih tokova,

- identifikaciju i mitigaciju ključnih rizika,

- konačnu investicionu i kreditnu procjenu.

Poseban fokus stavljen je na internu konzistentnost dokumenta. Svi ključni parametri – tržišni, operativni i finansijski – međusobno su usklađeni i izvedeni iz jedinstvenog skupa ulaznih podataka (master dataset), čime se eliminišu nedosljednosti i osigurava pouzdanost analize.

Dodatno, u dokumentu je jasno razdvojeno:

- šta predstavlja verifikovane podatke (tržišne činjenice, ugovorni aranžmani, tehnički parametri),

- a šta modelirane pretpostavke (projekcije, scenariji i osjetljivosti).

Ovakav pristup omogućava transparentnost i olakšava proces due diligence-a, jer investitor može jasno identifikovati ključne drivere modela i procijeniti njihov uticaj na konačne rezultate.

U konačnici, struktura ovog investicionog projekta nije samo organizacioni okvir, već alat koji osigurava da svaka odluka – tehnička, operativna ili finansijska – bude zasnovana na konzistentnim, provjerljivim i međusobno povezanim podacima.

## 3.1 Executive Summary (Rezime / Siže projekta)

TITAN Grid predstavlja visokotehnološku near-shoring proizvodnu platformu koja adresira jedno od ključnih ograničenja evropske energetske tranzicije – strukturni nedostatak proizvodnih kapaciteta za transformatorske komponente.

Evropska unija planira ulaganja od približno €584 milijarde do 2030. godine u elektroenergetsku infrastrukturu, međutim realizacija ovih investicija već sada je ograničena produženim rokovima isporuke i deficitom kapaciteta. TITAN Grid direktno adresira ovaj problem kroz model koji omogućava značajno skraćenje vremena isporuke i povećanje pouzdanosti lanca snabdijevanja.

Projekat je strukturiran kao Industry 4.0 proizvodna platforma, sa fokusom na operativnu efikasnost, optimizaciju novčanih tokova i stabilnost prihoda. Kombinacija near-shoring logistike, automatizovane proizvodnje i ugovorne strukture omogućava ostvarivanje predvidivih i održivih finansijskih rezultata.

Na stabilizovanom nivou poslovanja, projekat generiše:

- levered equity IRR od 28–35% (prosjek ~32,8%),

- NPV za vlasnički kapital od približno €16,85 miliona (WACC 7,5%),

- period povrata kapitala od oko 4,1 godine,

- DSCR prosječno 1,58× (post-grace period),

- LLCR od približno 1,6×.

Ovi pokazatelji ukazuju na projekat koji kombinuje stabilnost novčanih tokova tipičnu za infrastrukturne investicije sa prinosima karakterističnim za industrijske projekte višeg rasta.

Projekat je u potpunosti usklađen sa EU regulatornim i klimatskim okvirima, uključujući EU Taxonomy (Section 3.20) i CBAM mehanizam, što omogućava pristup povoljnijim izvorima finansiranja i grant instrumentima (WBIF, IPA III).

Struktura finansiranja i ugovorni mehanizmi – uključujući captive offtake aranžmane i zaštitu marže kroz pass-through modele – dodatno smanjuju rizik i povećavaju kreditnu prihvatljivost projekta.

U konačnici, TITAN Grid predstavlja investicionu priliku koja je istovremeno tržišno utemeljena, finansijski održiva i regulatorno usklađena, omogućavajući investitorima i kreditorima brzu i pouzdanu procjenu njegove atraktivnosti i bankabilnosti.

## 3.2 Institucionalni profil investitora i SPV struktura

Projekt TITAN Grid implementira se kroz posebno uspostavljeno društvo posebne namjene (SPV) – ARS Metal Industries d.o.o., Podgorica, koje funkcioniše kao potpuno ring-fenced entitet dedikovan isključivo realizaciji ovog projekta.

SPV struktura je dizajnirana u skladu sa standardima projektno-finansijskog modela, sa jasnim razdvajanjem imovine, ugovornih odnosa, novčanih tokova i obaveza od ostalih aktivnosti sponzora. Ovakav pristup omogućava transparentno upravljanje projektom i predstavlja osnovu za implementaciju non-recourse ili limited-recourse finansiranja, gdje se servisiranje duga oslanja isključivo na novčane tokove projekta.

Vlasnička struktura je jasno definisana, pri čemu je krajnji vlasnik (UBO) Mr. Hamza Yavuz, kroz industrijsku grupaciju ADS Metal Group, koja posjeduje više od deset godina iskustva u proizvodnji identičnih ili visoko srodnih proizvoda.

Ključna vrijednost sponzora ogleda se u njegovom operativnom i tržišnom track record-u. ADS Metal Group ima dokazano iskustvo u radu sa Tier-1 kupcima, implementaciji relevantnih proizvodnih tehnologija i upravljanju kompleksnim industrijskim procesima, čime se značajno smanjuje execution rizik projekta.

Kombinacija ring-fenced SPV strukture i iskusnog industrijskog sponzora rezultira jasno definisanom raspodjelom rizika:

- projektni rizici (operativni i tržišni) ostaju unutar SPV-a i vezani su za performanse projekta,

- sponzor obezbjeđuje know-how, operativnu ekspertizu i inicijalnu validaciju tržišta,

- finansijeri ostvaruju transparentan uvid u tokove novca i kontrolu nad ključnim ugovornim mehanizmima.

Iz perspektive kreditora, ovakav model predstavlja standardnu i poželjnu strukturu projektno-finansijskih transakcija, jer omogućava precizno mjerenje rizika, efikasno upravljanje kolateralom i jasno definisane izvore otplate duga.

U konačnici, institucionalni profil projekta – kroz kombinaciju robustne SPV strukture i dokazanog industrijskog sponzora – obezbjeđuje visok nivo kredibiliteta, smanjuje operativnu neizvjesnost i značajno doprinosi ukupnoj bankabilnosti projekta.

## 3.3 Analiza tržišta i konkurentska pozicija

Tržišna pozicija projekta TITAN Grid definisana je kroz jasno fokusiran prodajni i nabavni model, uz diferencijaciju koja se ne zasniva primarno na cijeni, već na brzini i pouzdanosti isporuke.

Na strani prodaje, projekat je usmjeren ka Tier-1 evropskim OEM proizvođačima transformatora, uključujući Siemens Energy, Hitachi Energy, GE Vernova, ABB, Schneider Electric i SGB-SMIT. Ova kategorija kupaca karakteriše visok nivo standardizacije, dugoročni ugovorni odnosi i izražena potreba za pouzdanim dobavljačima, posebno u uslovima ograničenih kapaciteta na tržištu.

Planirani poslovni model podrazumijeva izvoznu orijentaciju veću od 90%, pri čemu se konkurentska prednost ostvaruje kroz monetizaciju brzine isporuke. U praksi, to omogućava naplatu premije u rasponu od 15–25% za urgentne i just-in-time narudžbe, gdje vrijeme isporuke direktno utiče na realizaciju projekata krajnjih kupaca.

Na strani nabavke, projekat primjenjuje strategiju usklađenu sa CBAM regulativom, sa fokusom na dobavljače iz Evropske unije i Turske. Korišćenje više kvalifikovanih dobavljača smanjuje zavisnost od pojedinačnih izvora i povećava otpornost lanca snabdijevanja. Dodatno, kombinacija nabavne snage sponzora i ugovornih pass-through mehanizama (60–70%) omogućava stabilizaciju ulaznih troškova i zaštitu operativne marže.

Konkurentsko okruženje može se podijeliti u tri glavne kategorije:

- azijski proizvođači, koji nude niže cijene, ali uz lead time od 90–150+ dana i povećanu logističku i geopolitičku izloženost,

- proizvođači iz Turske i Centralne/Eastern Europe, sa rokovima od 45–90 dana,

- zapadnoevropski proizvođači, koji imaju ograničene kapacitete i rokove isporuke koji za velike jedinice dostižu 3–5 godina.

U takvom okruženju, TITAN Grid se diferencira kroz kombinaciju:

- izuzetno kratkog vremena isporuke (3–5 dana),

- visokog nivoa operativne efikasnosti (OEE >85%),

- standardizovanog kvaliteta i minimalne stope defekata,

- logističke i geopolitičke sigurnosti unutar evropskog tržišta.

Ključna implikacija ove pozicije je da projekat ne konkuriše primarno cijenom, već vremenom. U tržištu gdje lead time postaje ograničavajući faktor, brzina isporuke prerasta u dominantan kriterijum odlučivanja kupaca.

Time TITAN Grid ostvaruje strukturnu konkurentsku prednost zasnovanu na vremenu (time-based moat), koja je znatno održivija od klasične troškovne konkurentnosti. Ovakva pozicija omogućava stabilan pricing power, veću predvidivost prihoda i dugoročnu održivost poslovnog modela.

## 3.4 Tehničko-tehnološko rješenje (Industry 4.0 integracija)

Tehničko rješenje projekta TITAN Grid zasnovano je na integrisanom Industry 4.0 proizvodnom modelu, koji kombinuje automatizaciju, digitalizaciju i standardizaciju procesa sa ciljem postizanja visoke operativne efikasnosti i konzistentnog kvaliteta proizvoda.

Proizvodni sistem obuhvata:

- robotske tandem linije za zavarivanje, uz integrisane vision sisteme za kontrolu kvaliteta u realnom vremenu,

- fibre-laser tehnologiju za precizno sječenje, koja omogućava visoku tačnost i smanjenje materijalnih gubitaka,

- Digital Twin platformu, koja omogućava simulaciju i optimizaciju proizvodnih procesa, kao i prediktivno održavanje opreme.

Važno je naglasiti da se ne radi o eksperimentalnim tehnologijama, već o industrijski validiranim rješenjima koja se već primjenjuju u naprednim proizvodnim sistemima, posebno u sektorima sa visokim zahtjevima za kvalitet i ponovljivost.

Integracija ovih tehnologija rezultira jasno mjerljivim operativnim ishodima:

- OEE iznad 85%, što ukazuje na visok nivo iskorišćenja kapaciteta i minimalne zastoje,

- minimalna stopa defekata (near-zero weld defects), što direktno smanjuje troškove reklamacija i popravki,

- visok nivo standardizacije procesa, koji omogućava skalabilnost proizvodnje bez proporcionalnog povećanja kompleksnosti.

Finansijska implikacija ovakvog tehničkog modela ogleda se u stabilnosti operativnih performansi. Visoka efikasnost i kontrola kvaliteta smanjuju operativni rizik i omogućavaju održavanje EBITDA margine u rasponu od 28–32%, čak i u uslovima promjenjive potražnje.

Dodatno, standardizovan i digitalno podržan proizvodni proces olakšava kvalifikaciju kod Tier-1 kupaca, koji zahtijevaju visok nivo kontrole kvaliteta, traceability i pouzdanosti isporuke.

Iz perspektive investitora i kreditora, ovakav tehnički model znači da operativni rezultati nisu zasnovani na varijabilnim ljudskim faktorima, već na kontrolisanim i replicabilnim procesima, čime se značajno smanjuje rizik realizacije i povećava predvidivost novčanih tokova.

U konačnici, tehnologija u ovom projektu nije diferencijator sama po sebi, već mehanizam koji omogućava konzistentno izvršenje poslovnog modela i direktno podržava njegovu finansijsku održivost.

## 3.5 Lokacija i infrastruktura

Projekat TITAN Grid lociran je u industrijskoj zoni Tuzi (Tuške Livade bb), na parceli površine 22.742 m², koja je u potpunom vlasništvu projekta i neopterećena, što omogućava nesmetanu realizaciju i dodatnu fleksibilnost za buduće proširenje kapaciteta.

Lokacija predstavlja jedan od ključnih elemenata konkurentske prednosti projekta, jer direktno utiče na logističku efikasnost, brzinu isporuke i ukupnu ekonomiku poslovnog modela.

Sa aspekta povezanosti, lokacija obezbjeđuje:

- blizinu međunarodnog aerodroma Podgorica (oko 15 km),

- direktan pristup glavnim drumskim pravcima (Koridor X),

- pristup željezničkoj infrastrukturi (cca 12 km),

što omogućava fleksibilnu multimodalnu logistiku i pouzdanu distribuciju prema ključnim evropskim tržištima.

Kao rezultat, projekat je u mogućnosti da obezbijedi isporuku u roku od 3–5 dana do tržišta Njemačke, Italije i Austrije, čime logistika postaje integralni dio njegove konkurentske prednosti, a ne samo operativna funkcija.

Ova geografska pozicija omogućava:

- monetizaciju brzine kroz premium pricing,

- smanjenje logističkih troškova u odnosu na udaljene dobavljače,

- povećanu pouzdanost i predvidivost isporuke.

Dodatno, lokacija omogućava integraciju rooftop solarne elektrane kapaciteta 1.4 MWp, koja pokriva približno 15–20% ukupne potrošnje energije.

Ovaj energetski komponent ima dvostruku funkciju:

- operativnu – kroz smanjenje troškova energije i stabilizaciju OPEX-a,

- finansijsku – kao prirodni hedge protiv volatilnosti cijena električne energije.

Istovremeno, solarna infrastruktura dodatno jača ESG profil projekta i njegovu usklađenost sa EU klimatskim kriterijumima, što pozitivno utiče na pristup kapitalu i ukupnu investicionu atraktivnost.

Iz perspektive investitora i kreditora, kombinacija strateške lokacije i integrisane energetske infrastrukture rezultira projektom sa:

- nižim operativnim troškovima,

- stabilnijim novčanim tokovima,

- smanjenim logističkim i energetskim rizikom.

U konačnici, lokacija projekta nije samo fizički okvir realizacije, već ključni element njegove tržišne diferencijacije i finansijske održivosti.

## 3.6 Ekološki i društveni uticaj (ESG)

Ekološki i društveni aspekt projekta TITAN Grid integrisan je u njegovu osnovnu operativnu i finansijsku strukturu, sa direktnim uticajem na upravljanje rizicima, dostupnost kapitala i dugoročnu održivost poslovnog modela.

Projekat je u potpunosti usklađen sa EU Taxonomy (Section 3.20), kao aktivnost koja omogućava smanjenje emisija u sektoru prenosa i distribucije električne energije. Ova klasifikacija pozicionira projekat unutar okvira evropskih klimatskih politika i čini ga podobnim za finansiranje iz institucija koje imaju mandat za podršku zelenoj tranziciji.

Dodatno, projekat je dizajniran u skladu sa zahtjevima CBAM regulative, uz fokus na niskokarbonske inpute i optimizaciju Scope-3 emisija u lancu vrijednosti. Time se ne smanjuje samo regulatorni rizik projekta, već se direktno povećava vrijednost za kupce, koji su sve više izloženi pritiscima dekarbonizacije.

Na operativnom nivou, ESG standardi uključuju:

- primjenu visokih standarda zaštite na radu i industrijske bezbjednosti,

- kreiranje 35–45 visoko kvalifikovanih radnih mjesta,

- nivo zarada 30–50% iznad prosjeka, čime se doprinosi razvoju lokalne industrijske baze i zadržavanju kvalifikovane radne snage.

Finansijska vrijednost ESG pristupa ogleda se u njegovim direktnim efektima na kapitalnu strukturu i investicionu atraktivnost projekta.

Usklađenost sa EU regulatornim i klimatskim okvirima omogućava:

- pristup grant finansiranju (WBIF, IPA III),

- smanjenje ponderisanog troška kapitala na nivo od približno 6,8–7,5% (blended WACC),

- povećanu atraktivnost za institucionalne i ESG-orijentisane investitore.

Iz perspektive kreditora, ESG profil projekta dodatno smanjuje regulatornu i reputacionu neizvjesnost, što doprinosi stabilnosti dugoročnih novčanih tokova i povećava vjerovatnoću uspješne realizacije.

U konačnici, ESG u ovom projektu ne predstavlja dodatni sloj usklađenosti, već integralni mehanizam upravljanja rizikom i optimizacije kapitala, koji direktno podržava njegovu finansijsku održivost i tržišnu konkurentnost.

## 3.7 Finansijska konstrukcija i izvori finansiranja

Finansijska konstrukcija projekta TITAN Grid zasnovana je na principu optimizacije odnosa između troška kapitala, kreditnog rizika i prinosa na vlasnički kapital, uz primjenu blended finance modela karakterističnog za projekte sa izraženom infrastrukturnom i ESG komponentom.

Ukupna investiciona vrijednost projekta iznosi približno €18,2 miliona, pri čemu je CAPEX strukturiran u skladu sa standardima projektno-finansijske analize, uz jasnu alokaciju troškova i ugrađene mehanizme kontrole i optimizacije.

Pored inicijalne investicije, model uključuje i optimizaciju obrtnog kapitala, sa procijenjenim maksimumom od približno €2,6 miliona, uključujući radni kapital i sigurnosni buffer, čime se obezbjeđuje stabilnost likvidnosti u fazi ramp-up-a.

Struktura finansiranja definisana je kroz kombinaciju tri ključna izvora:

- senior dug (EIB i/ili komercijalne banke) u rasponu od 60–65% ukupne investicije, kao primarni izvor finansiranja,

- grant i koncesionalna sredstva (WBIF / IPA III) u iznosu od približno 10% (oko €1,8 miliona, pretpostavka),

- sopstveni kapital sponzora (equity) u iznosu od približno 25% (oko €4,55 miliona), što potvrđuje finansijsku posvećenost i usklađenost interesa sponzora sa projektom.

Ovakva struktura omogućava optimalnu raspodjelu rizika između učesnika:

- finansijeri ostvaruju stabilan i predvidiv izvor otplate kroz projektne novčane tokove,

- grant komponenta smanjuje ukupnu kapitalnu izloženost i amortizuje investicioni rizik,

- sponzor preuzima inicijalni razvojni i operativni rizik kroz značajno učešće sopstvenog kapitala.

Ključni cilj ovakve konstrukcije je minimizacija ponderisanog troška kapitala (WACC), uz istovremeno očuvanje snažnog kreditnog profila projekta.

Kombinacija povoljnog duga, grant sredstava i adekvatnog nivoa equity-a omogućava:

- održavanje stabilnog DSCR profila,

- povećanje levered equity IRR-a u rasponu 28–35%,

- smanjenje osjetljivosti projekta na promjene u tržišnim uslovima.

Iz perspektive kreditora, ovakva struktura predstavlja uravnotežen i konzervativno postavljen finansijski okvir, gdje su izvori finansiranja jasno definisani, a sposobnost servisiranja duga podržana robusnim novčanim tokovima.

U konačnici, finansijska konstrukcija projekta ne služi samo kao način obezbjeđenja kapitala, već kao mehanizam upravljanja rizikom i optimizacije ukupnog investicionog povrata.

## 3.8 Ekonomsko-finansijska ocjena

Ekonomsko-finansijska analiza projekta zasnovana je na detaljnom modeliranju projekcija bilansa stanja, bilansa uspjeha i novčanih tokova, u horizontu od 5 do 7 godina, sa fokusom na fazu stabilizacije poslovanja i generisanje održivih novčanih tokova.

Model je strukturiran u skladu sa principima projektno-finansijske analize, gdje centralnu ulogu ima sposobnost projekta da generiše novčane tokove dovoljnih za servisiranje duga i ostvarivanje prinosa na kapital.

Ključni finansijski indikatori potvrđuju ekonomsku održivost i atraktivnost projekta:

- unlevered IRR od približno 20,4%, kao indikator fundamentalne profitabilnosti projekta,

- levered IRR od oko 32,8%, koji reflektuje efekte optimizovane kapitalne strukture,

- NPV za vlasnički kapital od približno €16,85 miliona (diskontna stopa 7,5%),

- period povrata kapitala od oko 4,1 godine, što ukazuje na relativno brzo smanjenje investicione izloženosti.

Međutim, ključni fokus analize nije isključivo na prinosima, već na kvalitetu i stabilnosti novčanih tokova.

U tom kontekstu, centralni indikator predstavlja Cash Flow Available for Debt Service (CFADS), koji potvrđuje da projekat generiše dovoljan nivo likvidnosti za redovno servisiranje duga kroz čitav operativni ciklus.

Struktura CFADS-a dodatno je ojačana:

- ugovornim mehanizmima (avansna plaćanja i milestone billing),

- stabilnim prihodima zasnovanim na kombinaciji offtake aranžmana i tržišne potražnje,

- zaštitom marže kroz pass-through modele.

Kao rezultat, novčani tokovi projekta pokazuju visok stepen predvidivosti i otpornosti, što je ključno za kreditnu evaluaciju.

Analiza osjetljivosti i downside scenariji potvrđuju da projekat zadržava pozitivne finansijske pokazatelje i u uslovima nepovoljnih varijacija ključnih pretpostavki, čime se dodatno potvrđuje robusnost modela.

Iz perspektive investitora i kreditora, ovakav profil znači da projekat ne zavisi od agresivnih projekcija rasta, već od konzervativno postavljenih i međusobno usklađenih pretpostavki koje omogućavaju stabilno generisanje vrijednosti.

U konačnici, ekonomsko-finansijska ocjena potvrđuje da TITAN Grid predstavlja projekat sa uravnoteženim odnosom rizika i prinosa, gdje je fokus podjednako na profitabilnosti i održivosti novčanih tokova.

## 3.9 Analiza osjetljivosti i upravljanje rizicima

Analiza osjetljivosti projekta TITAN Grid zasnovana je na stres-testiranju ključnih varijabli modela, sa ciljem procjene njegove otpornosti u realističnim negativnim scenarijima.

Testirani scenariji uključuju:

- kašnjenje početka komercijalnog rada (COD) za 12 mjeseci,

- povećanje cijene čelika za 25%,

- smanjenje prihoda od 15%,

- scenario bez realizacije grant komponente.

Ovi scenariji obuhvataju glavne kategorije rizika kojima je projekat izložen, uključujući izvršni rizik (construction / ramp-up), volatilnost ulaznih troškova (commodity risk), tržišnu potražnju (demand risk) i finansijsku strukturu (grant non-materialisation).

Međutim, ključna vrijednost analize nije u identifikaciji rizika, već u demonstraciji sposobnosti projekta da ih apsorbuje kroz ugrađene mitigacione mehanizme.

Najvažniji od njih uključuju:

- near-shoring poslovni model, koji omogućava monetizaciju brzine i smanjuje osjetljivost na cjenovnu konkurenciju,

- captive offtake aranžmane (30–40%) i LOI pipeline u rasponu od €45–60 miliona, koji obezbjeđuju inicijalnu stabilnost prihoda,

- working capital engineering, kroz avansna plaćanja i milestone billing, čime se smanjuje pritisak na likvidnost,

- sponsor track record, koji smanjuje execution rizik i povećava vjerovatnoću pravovremene realizacije projekta.

Dodatno, steel price pass-through mehanizmi umanjuju uticaj volatilnosti cijena sirovina na operativnu profitabilnost, čime se stabilizuje EBITDA i CFADS.

Kombinacija ovih faktora rezultira modelom koji zadržava stabilne kreditne pokazatelje i u stresiranim uslovima. Čak i u najnepovoljnijim realističnim scenarijima, projekat ostvaruje IRR u rasponu 23–27%, uz očuvanu sposobnost servisiranja duga.

Iz perspektive kreditora, ovo znači da projekat ne zavisi od idealnih tržišnih uslova, već je strukturiran tako da zadrži funkcionalnost i finansijsku održivost i u slučaju negativnih odstupanja.

U konačnici, analiza potvrđuje da TITAN Grid posjeduje visok nivo downside otpornosti, što predstavlja jedan od ključnih elemenata njegove ukupne bankabilnosti.

## 3.10 Zaključak i investiciona preporuka

Analiza projekta TITAN Grid potvrđuje da se radi o investiciji koja je istovremeno tržišno utemeljena, tehnički izvodljiva i finansijski održiva.

Na tržišnom nivou, projekat adresira jasno identifikovan i kvantifikovan deficit u evropskom elektroenergetskom sistemu, gdje ograničeni proizvodni kapaciteti već sada predstavljaju usko grlo za realizaciju investicionog ciklusa vrijednog preko €584 milijarde. Ova strukturna neravnoteža stvara dugoročnu potražnju i omogućava održiv pricing power za proizvođače koji mogu obezbijediti pouzdanu i brzu isporuku.

Tehnička izvodljivost projekta zasnovana je na primjeni industrijski dokazanih Industry 4.0 rješenja, u kombinaciji sa operativnim iskustvom sponzora. Ovakav pristup značajno smanjuje execution rizik i omogućava stabilne proizvodne performanse u skladu sa zahtjevima Tier-1 kupaca.

Finansijski model projekta potvrđuje njegovu sposobnost generisanja stabilnih i predvidivih novčanih tokova, uz atraktivan nivo prinosa na kapital i relativno kratak period povrata investicije. Kombinacija optimizovanog cash flow modela, ugovornih mehanizama i zaštite marže omogućava održavanje snažnog kreditnog profila kroz različite tržišne scenarije.

Na osnovu integrisane analize svih ključnih segmenata, može se zaključiti da TITAN Grid ispunjava osnovne kriterijume projektno-finansijskog investiranja:

- dokazanu tržišnu potrebu,

- operativnu i tehničku realizabilnost,

- finansijsku održivost i stabilnost novčanih tokova,

- regulatornu i ESG usklađenost.

U tom kontekstu, projekat se može smatrati lender-ready i bankabilnim, sa jasnom strukturom pogodnom za finansiranje kroz kombinaciju EIB senior duga, WBIF/IPA grantova i potencijalnog private equity su-investiranja.

Ovaj investicioni dokument ne predstavlja samo analitički pregled projekta, već integrisani investment case koji:

- potvrđuje postojanje strukturnog tržišnog poremećaja u segmentu transformatora,

- kvantifikuje finansijske efekte near-shoring modela kroz premium pricing i ubrzanu konverziju gotovine,

- demonstrira stabilnost i otpornost novčanih tokova kroz cijeli investicioni horizont.

Kao takav, dokument pruža jasnu i konzistentnu osnovu za donošenje investicione odluke i definisanje daljih koraka ka finansijskom zatvaranju i realizaciji projekta u planiranom vremenskom okviru.

# 4. OSNOVNI PODACI

## 4.1 Rezime projekta (Executive Summary)

Projekat TITAN Grid – Transformer Tank Manufacturing Facility, razvijen od strane ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica (ring-fenced SPV u 100% vlasništvu ADS Metal Group), predstavlja greenfield uspostavljanje visokoautomatizovanog Industry 4.0 proizvodnog pogona za transformatorske kotlove (10–400 MVA) u industrijskoj zoni Tuzi, Crna Gora.

Investicioni slučaj zasniva se na jasno identifikovanom strukturnom poremećaju u evropskom elektroenergetskom lancu vrijednosti. Uprkos planiranim ulaganjima od približno €584 milijarde do 2030. godine, realizacija projekata ograničena je deficitom ključnih komponenti i produženim rokovima isporuke (2–5 godina za velike jedinice, uz rast cijena od 60–80% od 2020. godine). TITAN Grid adresira ovaj disbalans kroz near-shoring model koji omogućava isporuku u roku od 3–5 dana, pretvarajući brzinu u direktan izvor ekonomske vrijednosti.

Vrijednost projekta proizlazi iz tri međusobno povezana stuba. Prvo, tržišna neophodnost – projekat rješava potvrđeni deficit kapaciteta (>30% u periodu 2025–2028) u segmentu koji je nezamjenjiv za realizaciju EU grid investicija. Drugo, logistička kompresija – skraćenje lead time-a omogućava premium pricing u rasponu 15–25% i značajno smanjuje obrtni kapital kupaca, uz stabilnu inicijalnu potražnju podržanu captive offtake aranžmanima (30–40%) i LOI pipeline-om od €45–60 miliona. Treće, tehnološka i ESG diferencijacija – automatizovani Industry 4.0 model (robotika, laser, Digital Twin, MES) uz EU Taxonomy alignment i integrisanu solarnu elektranu (1,4 MWp) omogućava visoku efikasnost, stabilan kvalitet i pristup povoljnijem kapitalu.

Ukupna investicija iznosi približno €18,2 miliona i strukturirana je kroz blended finance model: oko 25% sponsor equity (€4,55 miliona), 60–65% senior dug (EIB i komercijalne banke) i približno 10% grant sredstva (WBIF/IPA III). Ciljani ponderisani trošak kapitala iznosi 6,8–7,5%.

Na stabilizovanom nivou poslovanja projekat generiše približno €34,5 miliona prihoda godišnje, uz EBITDA maržu od 28–32%. Finansijski profil karakterišu levered IRR od 28–35% (prosjek ~32,8%), unlevered IRR od 20,4%, NPV za vlasnički kapital od €16,85 miliona (WACC 7,5%) i period povrata od oko 4,1 godine. Kreditni pokazatelji ostaju snažni, sa prosječnim DSCR-om od 1,58× i LLCR-om od oko 1,6×.

Novčani tokovi projekta dodatno su optimizovani kroz working capital model zasnovan na avansnim uplatama (30–40%) i milestone naplati, što rezultira niskim ili negativnim Cash Conversion Cycle-om i stabilnim CFADS profilom. Peak obrtni kapital iznosi oko €2,6 miliona, sa smanjenjem na €1,0–1,3 miliona u stabilnoj fazi.

Rizici projekta su jasno identifikovani i mitigirani kroz kombinaciju ugovornih, operativnih i finansijskih mehanizama: djelimično ugovorena potražnja, pass-through zaštita troškova (~60–70%), logistička prednost i dokazani sponsor track record. U stres scenarijima (kašnjenje COD-a, rast cijena čelika, pad prihoda, izostanak grantova), projekat zadržava pozitivne pokazatelje i IRR u rasponu 15–20%, što potvrđuje njegovu downside otpornost.

Projekat je u potpunosti usklađen sa EU Taxonomy, CBAM regulativom i EIB Climate Bank kriterijumima, čime obezbjeđuje pristup koncesionalnom finansiranju i povećava investicionu atraktivnost.

Zaključno, TITAN Grid predstavlja bankabilan i lender-ready projekat koji kombinuje infrastrukturnu stabilnost sa industrijskim prinosima. Jasno definisan tržišni deficit, optimizovan cash flow model, snažan ESG profil i robustna struktura finansiranja pozicioniraju projekat kao kredibilnog kandidata za finansiranje kroz EIB/EBRD instrumente, uz potencijal za uključivanje privatnog kapitala.

Preporuka za investicioni komitet: projekat ispunjava kriterijume za prioritetnu evaluaciju i odobrenje, uz preporuku ubrzanog procesa finansijskog zatvaranja u 2026. godini.

## 4.2 Misija i strateški ciljevi projekta

Misija ARS Metal Industries d.o.o. (TITAN Grid) je da postane najbrži, najpouzdaniji i regulatorno usklađen near-shore dobavljač transformatorskih kotlova visokog integriteta u Evropi, direktno adresirajući jedno od ključnih ograničenja u realizaciji evropske energetske tranzicije.

Operativna logika misije zasniva se na pretvaranju geografske blizine EU tržištima, Industry 4.0 automatizacije i pune ESG/regulatorne usklađenosti u mjerljive ekonomske koristi za kupce i investitore: skraćenje lead-time-a sa >100 dana na 3–5 dana, monetizacija brzine kroz premium pricing (15–25%) i generisanje stabilnih, visokomaržnih novčanih tokova (levered IRR 28–35%). Time TITAN Grid funkcioniše kao industrijska platforma koja omogućava ubrzanu realizaciju EU grid investicija (~€584 milijarde do 2030).

### 4.2.1 Kratkoročni ciljevi (2026–2028): uspostavljanje i validacija

Fokus je na brzoj operativnoj stabilizaciji, komercijalnoj validaciji i de-riskingu novčanih tokova:

- Operativni ramp-up i kontrola procesa
Stabilizacija proizvodnje uz OEE >85% i near-zero defect rate; dostizanje break-even tačke na ~50% kapaciteta (cash break-even ~45–55%).
Implikacija: nizak operativni rizik i brzi prelazak u pozitivan CF.

- Komercijalna validacija i Tier-1 kvalifikacija
Kvalifikacija kod 3–5 ključnih OEM kupaca (Siemens Energy, Hitachi Energy, ABB, GE Vernova, Schneider) i aktivacija framework/capacity-reservation ugovora.
Implikacija: visoka revenue visibility i smanjen market risk.

- Stabilizacija prihoda i likvidnosti
Aktivacija captive offtake-a (30–40%) i konverzija LOI/MOU pipeline-a (€45–60M).
Implikacija: predvidivi prihodi od starta, uz working capital engineering (30–40% avansa + milestone billing).

- Energetska stabilnost i ESG implementacija
Puštanje u rad 1,4 MWp solarne elektrane (15–20% pokrivenosti).
Implikacija: hedge na cijenu energije, stabilniji OPEX i puna usklađenost sa EU Taxonomy/EIB kriterijumima.

### 4.2.2 Dugoročni ciljevi (2029–2035): skaliranje i kreiranje vrijednosti

Cilj je evolucija u skalabilnu evropsku platformu za energetske komponente:

- Tržišna pozicija i stabilizacija prihoda
Udio 1,5–2,5% EU tržišta; stabilni prihodi €31–35M uz EBITDA 28–32%+.
Implikacija: visoko predvidiv i distributabilan operativni cash flow.

- Diversifikacija i vertikalna integracija
Proširenje portfolija (radijatori, konzervatori, switchgear kućišta) i interna obrada/premazi.
Implikacija: niži koncentracioni rizik i +3–5 pp marže.

- Regionalna ekspanzija
Druga lokacija u WB/CEE (npr. Albanija, Sjeverna Makedonija, Srbija ili Hrvatska).
Implikacija: optimizovana logistika i veći kapacitet.

- Maksimizacija vrijednosti i izlaz
Ciljani EV multiple 8–10× EBITDA (vs. 5–7× sektor), uz opcije izlaza: strateški partner, secondary buyout ili IPO.
Implikacija: potencijalni multiplikator vrijednosti 10–15× na equity.

### 4.2.3 Strateška vizija sponzora

ADS Metal Group (UBO: Mr. Hamza Yavuz) pozicionira TITAN Grid kao cornerstone za izgradnju evropske platforme energetskih komponenti, sa fokusom na situacije gdje su brzina, pouzdanost i regulatorna usklađenost odlučujući faktori — iznad same cijene.

### 4.2.4 Zaključak (pozicioniranje)

Misija i ciljevi projekta konvergiraju ka tri ishoda:

- generisanje stabilnih i visokomaržnih novčanih tokova,

- sistemsko smanjenje operativnih, tržišnih i regulatornih rizika,

- kontinuirano povećanje dugoročne vrijednosti platforme.

Time projekat postiže:

- operativnu validaciju (nizak break-even, visoka otpornost),

- komercijalnu sigurnost (captive + LOI + Tier-1 kvalifikacija),

- finansijsku optimizaciju (CCC optimizovan, IRR 28–35%, DSCR >1,35–1,70×),

i ostaje u potpunosti usklađen sa kriterijumima EIB, EBRD, WBIF/IPA III i institucionalnih investitora.

## 4.3 Opšti podaci o preduzeću i institucionalni okvir
(Corporate Identification & Institutional Framework – EIB / EBRD / IFC Standard)

Ovaj odjeljak definiše pravni, vlasnički i operativni okvir društva ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica, koje funkcioniše kao projektno-specifični Special Purpose Vehicle (SPV) za realizaciju projekta TITAN Grid.

Društvo je uspostavljeno u skladu sa standardima međunarodnog projektno-finansijskog okvira (EIB, EBRD, IFC, Svjetska banka), sa ciljem da obezbijedi jasnu strukturu vlasništva, transparentno upravljanje i potpunu usklađenost sa zahtjevima kreditora.

Struktura SPV-a je namjerno dizajnirana kao ring-fenced entitet, pri čemu su sva imovina, ugovorni odnosi, novčani tokovi i obaveze strogo odvojeni od ostalih aktivnosti sponzora. Ovakav pristup omogućava da se projekat evaluira isključivo na osnovu sopstvenih performansi, bez preklapanja sa drugim poslovnim rizicima.

Ključne karakteristike institucionalnog okvira uključuju:

- punu transparentnost i auditabilnost, omogućavajući efikasan i brz proces due diligence-a,

- striktnu izolaciju rizika, kroz pravno i finansijsko odvajanje projekta od sponzora,

- strukturu finansiranja zasnovanu na project finance principima, uključujući limited-recourse ili non-recourse aranžmane,

- fokus kreditne analize na novčanim tokovima generisanim projektom (cash flow-based lending) kao primarnom izvoru otplate duga.

Dodatno, ovakav institucionalni okvir omogućava implementaciju standardnih zaštitnih mehanizama za kreditore, uključujući:

- kontrolu nad ključnim ugovorima i novčanim tokovima,

- jasno definisane kolateralne strukture i sigurnosne pakete,

- mogućnost efikasne intervencije u slučaju odstupanja od planiranih performansi.

Iz perspektive finansijera, ovako postavljena struktura smanjuje pravnu i operativnu neizvjesnost, omogućava precizno mjerenje rizika i povećava pouzdanost projektnog modela kao osnove za kreditno odlučivanje.

U konačnici, ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica nije samo nosilac projekta, već centralni mehanizam kroz koji se obezbjeđuje transparentnost, kontrola i zaštita svih učesnika u finansijskoj strukturi, u potpunosti usklađen sa standardima vodećih međunarodnih finansijskih institucija.

### 4.3.1 Korporativna identifikacija

Društvo ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica predstavlja pravni nosilac projekta TITAN Grid i uspostavljeno je kao projektno-specifični Special Purpose Vehicle (SPV), sa jasno definisanom funkcijom realizacije i operativnog upravljanja predmetnim projektom.

Puni pravni naziv društva je ARS Metal Industries Društvo sa ograničenom odgovornošću Podgorica, dok se projekat komercijalno pozicionira pod brendom TITAN Grid – Transformer Tank Manufacturing Facility.

Društvo je registrovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), pri čemu je njegova pravna i finansijska struktura namjerno dizajnirana u skladu sa principima projektno-finansijskog modela. Kao ring-fenced SPV, društvo obezbjeđuje:

- potpuno razdvajanje imovine, ugovora, dozvola, novčanih tokova i obaveza od drugih aktivnosti sponzora,

- mogućnost implementacije limited-recourse ili non-recourse finansiranja,

- direktnu i transparentnu kontrolu kreditora nad projektno generisanim novčanim tokovima.

Sjedište društva nalazi se na adresi The Capital Plaza, Floor 4, Office A79, 81000 Podgorica, Crna Gora, što osigurava prisustvo u relevantnom administrativnom i poslovnom centru.

Identifikacioni podaci društva su sljedeći:

- PIB: 03570843,

- Matični broj: 51152304,

- Datum osnivanja: 15. jun 2023. godine.

Kao novoosnovani entitet, društvo nema istorijske finansijske obaveze, dugovanja, sporove niti operativna opterećenja. Ovakav “clean balance sheet” profil omogućava:

- pojednostavljen i ubrzan proces due diligence-a,

- jasno definisanu početnu poziciju za strukturiranje finansiranja,

- smanjenu pravnu i kreditnu neizvjesnost za finansijere.

Iz perspektive kreditora, ovako postavljena korporativna struktura predstavlja optimalnu osnovu za projektno finansiranje, jer omogućava precizno definisanje rizika, jasnu kontrolu nad imovinom i novčanim tokovima, te efikasnu implementaciju sigurnosnih i ugovornih mehanizama.

### 4.3.2 Vlasnička struktura i Ultimate Beneficial Owner (UBO)

Vlasnička struktura društva ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica je jednostavna i transparentna, pri čemu je 100% vlasništva pod kontrolom g. Hamze Yavuza, koji djeluje kao Ultimate Beneficial Owner (UBO), direktno i indirektno kroz povezane entitete.

G. Hamza Yavuz predstavlja ključnog sponzora projekta kroz industrijsku platformu ADS Metal Group (Turska), koja posjeduje više od deset godina specijalizovanog iskustva u proizvodnji visoko-integritetnih transformatorskih kotlova i srodnih čeličnih komponenti za globalne Tier-1 OEM kupce.

Za potrebe projektno-finansijske evaluacije, značaj sponzora nije samo vlasnički, već prvenstveno operativni i tržišni. ADS Metal Group donosi validiran poslovni model i dokazano iskustvo u identičnom proizvodnom segmentu, što ima direktan uticaj na smanjenje ključnih rizika projekta.

Kreditni benefiti sponzorske strukture uključuju:

- značajno smanjenje execution i tehnološkog rizika, kroz primjenu već testiranih procesa i rješenja,

- pristup postojećim kupcima i dugoročnim komercijalnim odnosima sa Tier-1 OEM-ovima,

- transfer know-how-a, operativnih procedura i kvalifikovanog kadra,

- validaciju poslovnog modela kroz prethodno ostvarene rezultate u istom industrijskom segmentu.

Ovakva kombinacija omogućava da projekat ne počinje kao greenfield u smislu operativnog znanja, već kao replicirani i unaprijeđeni model, što značajno povećava vjerovatnoću uspješne realizacije.

Upravljačka struktura projekta dodatno je ojačana kombinacijom međunarodnog industrijskog iskustva i lokalne operativne ekspertize:

- g. Hamza Yavuz, izvršni direktor i glavni predstavnik sponzora, odgovoran za strateško upravljanje i odnose sa investitorima,

- g. Darko Đurović, projektni direktor i lokalni operativni kontakt, odgovoran za implementaciju projekta u Crnoj Gori i koordinaciju sa regulatornim i institucionalnim akterima.

Zvanična komunikacija i institucionalni kontakti uspostavljeni su putem centralizovanih kanala, čime se obezbjeđuje efikasna i transparentna interakcija sa kreditorima, investitorima i regulatorima.

Iz perspektive finansijera, ovakva vlasnička i upravljačka struktura predstavlja ključni faktor kredibiliteta projekta. Kombinacija jasnog vlasništva, dokazanog industrijskog track record-a i operativnog kapaciteta za realizaciju direktno smanjuje rizik izvršenja i povećava pouzdanost projektnog modela.

U konačnici, sponzorska struktura TITAN Grid-a predstavlja jednu od njegovih najvažnijih prednosti, jer osigurava da je projekat ne samo finansijski i tehnički validan, već i operativno izvodljiv u realnim uslovima tržišta.

### 4.3.3 Djelatnost i profil poslovanja

Osnovna registrovana djelatnost društva ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica definisana je prema klasifikaciji NACE Rev. 2 – 25.11 (proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova). Međutim, u operativnom smislu projekat je visoko specijalizovan i fokusiran na proizvodnju transformatorskih kotlova (transformer tanks) visokog integriteta u rasponu snage od 10 do 400 MVA.

Proizvodni model zasniva se na integraciji savremenih Industry 4.0 tehnologija, uključujući:

- fibre-laser precizno sječenje,

- robotsko tandem zavarivanje sa integrisanim vision sistemima,

- Digital Twin platformu za optimizaciju procesa i prediktivno održavanje.

Ovakva tehnološka konfiguracija omogućava visok nivo standardizacije, ponovljivosti kvaliteta i operativne efikasnosti, što je ključni preduslov za saradnju sa Tier-1 OEM kupcima.

Sa pravnog i finansijskog aspekta, društvo je greenfield SPV bez istorijskih operacija, što podrazumijeva:

- odsustvo prethodnih prihoda, ugovora i finansijskih izvještaja,

- nepostojanje naslijeđenih obaveza, dugova, sporova ili regulatornih opterećenja,

- potpuno “clean balance sheet” početnu poziciju.

Za potrebe kreditne analize, ovakav profil ne predstavlja slabost, već prednost. Evaluacija projekta se zasniva isključivo na njegovoj budućoj sposobnosti generisanja novčanih tokova (cash flow-based lending), bez uticaja istorijskih performansi koje često nose dodatne rizike.

Operativni kredibilitet projekta obezbijeđen je kroz direktan prenos kapaciteta sponzora, čime se prevazilazi tipičan rizik greenfield investicija. Ključni elementi tog okvira uključuju:

- transfer tehnologije, proizvodnih procesa i standarda kvaliteta iz ADS Metal Group,

- angažovanje kvalifikovanog tehničkog i operativnog kadra sa relevantnim iskustvom,

- oslanjanje na postojeće reference i dugoročne odnose sa Tier-1 OEM kupcima u identičnom proizvodnom segmentu.

Dodatno, tržišna validacija poslovnog modela potvrđena je kroz:

- planirani captive off-take u rasponu od 30–40% početnog kapaciteta,

- već uspostavljen LOI pipeline procijenjene vrijednosti od 45–60 miliona eura.

Ova kombinacija tehnološke spremnosti, sponzorskog know-how-a i inicijalne komercijalne pokrivenosti omogućava da projekat funkcioniše kao operativno izvediv model od samog početka, uz značajno smanjen rizik realizacije i ubrzan prelazak u stabilnu fazu poslovanja.

Iz perspektive finansijera, profil poslovanja ARS Metal Industries d.o.o. karakteriše jasna specijalizacija, visoka tehnološka barijera ulaska i direktna povezanost sa strukturnom potražnjom u EU energetskom sektoru, što dodatno potvrđuje njegovu kreditnu relevantnost i dugoročnu održivost.

### 4.3.4 Lokacija operacija i kolateralna baza

Operativna lokacija projekta TITAN Grid nalazi se na adresi Tuške Livade bb, katastarska parcela 413/3 KO Vuksan Lekići, Opština Tuzi, Crna Gora, na industrijskom zemljištu ukupne površine 22.742 m².

Zemljište je u 100% vlasništvu SPV-a (ARS Metal Industries d.o.o.) i u potpunosti je neopterećeno, bez postojećih hipoteka, založnih prava ili drugih pravnih ograničenja (unencumbered asset). Ovakav status predstavlja ključnu početnu tačku za strukturiranje sigurnosnog paketa u korist kreditora.

Sa operativnog aspekta, lokacija ima izražen strateški značaj. Pozicionirana je u neposrednoj blizini glavnih logističkih čvorišta, uključujući:

- približno 15 km udaljenosti od Aerodroma Podgorica,

- direktan pristup međunarodnim drumskim pravcima (Corridor X),

- povezivost sa željezničkom infrastrukturom u radijusu od ~12 km.

Ova konfiguracija omogućava efikasnu multimodalnu logistiku i realizaciju ključne konkurentske prednosti projekta – isporuku prema centralnim EU tržištima u roku od 3–5 dana.

Istovremeno, lokacija je u potpunosti pogodna za planiranu industrijsku izgradnju, uključujući integraciju 1.4 MWp rooftop solarne elektrane, što dodatno doprinosi energetskoj stabilnosti i ESG usklađenosti projekta.

Iz perspektive kreditora, zemljište predstavlja osnovu primarnog kolaterala i ključni element sigurnosnog paketa. Njegove karakteristike omogućavaju:

- uspostavljanje hipoteke prvog reda u korist senior kreditora,

- jasno definisanu i pravno provedivu strukturu obezbjeđenja,

- dodatni sloj zaštite u downside scenarijima kroz materijalnu vrijednost imovine.

Važno je naglasiti da vrijednost kolaterala nije samo u zemljištu kao statičnom resursu, već u njegovoj funkciji kao platforme za generisanje budućih novčanih tokova. Kombinacija fizičke imovine (land + budući objekti) i projektno generisanih cash flow-ova formira dvostruki sigurnosni mehanizam (dual security structure), što je standard u projektno-finansijskim aranžmanima.

S obzirom na lokaciju u blizini Podgorice i industrijski karakter parcele, očekuje se relativno visoka likvidaciona vrijednost u slučaju potrebe za realizacijom kolaterala, što dodatno smanjuje kreditni rizik.

### 4.3.5 Zaključna institucionalna ocjena

Korporativna, pravna i finansijska struktura projekta TITAN Grid uspostavljena je u potpunosti u skladu sa zahtjevima međunarodnog projektno-finansijskog okvira i obezbjeđuje visok nivo zaštite kreditora.

Ključni elementi tog okvira uključuju:

- potpunu izolaciju rizika kroz ring-fenced SPV strukturu,

- transparentnu vlasničku i upravljačku strukturu sa dokazanim industrijskim sponzorom,

- čistu i pravno jasno definisanu kolateralnu bazu (unencumbered zemljište + budući projektni novčani tokovi),

- odsustvo istorijskih obaveza i opterećenja na nivou entiteta.

Ovakva konfiguracija omogućava primjenu non-recourse ili limited-recourse finansiranja, gdje se kreditna analiza i servisiranje duga zasnivaju primarno na projektno generisanim novčanim tokovima, uz istovremeno postojanje materijalnog kolaterala kao dodatnog sloja zaštite.

Iz perspektive EIB, EBRD i drugih multilaterala, projekat se pozicionira kao:

- visoko transparentan i strukturiran,

- kreditno jasan i mjerljiv,

- bankabilan u okviru standardnih projektno-finansijskih kriterijuma.

U konačnici, kombinacija SPV strukture, snažnog sponzora, validiranog poslovnog modela i kvalitetne kolateralne baze rezultira projektom koji nudi uravnotežen odnos prinosa i rizika, uz visok nivo sigurnosti za kreditore.

## 4.4 Analiza dosadašnjeg poslovanja i razvojnog statusa
(Historical Analysis & Development Status – Credit Perspective)

Društvo ARS Metal Industries d.o.o. Podgorica osnovano je 15. juna 2023. godine kao projektno-specifični SPV, sa jedinom svrhom realizacije projekta TITAN Grid. U skladu sa tom funkcijom, društvo nema istoriju komercijalnog poslovanja, niti generisane prihode, rashode ili operativne rezultate.

Međutim, odsustvo istorijskih finansijskih izvještaja u ovom slučaju ne predstavlja slabost, već očekivanu karakteristiku projektno-finansijskog modela. Evaluacija projekta se zasniva na njegovoj budućoj sposobnosti generisanja novčanih tokova, dok se kreditni rizik procjenjuje kroz stepen pripremljenosti i de-riskinga u razvojnoj fazi.

U periodu od osnivanja do marta 2026. godine, sve aktivnosti društva bile su fokusirane na pre-construction i development fazu, sa jasnim ciljem minimizacije ključnih projektnih rizika prije finansijskog zatvaranja.

Ključni realizovani elementi uključuju:

- obezbijeđenu lokaciju projekta kroz akviziciju strateškog industrijskog zemljišta (100% vlasništvo, bez tereta),

- sprovedene tehničke i inženjerske pripreme, uključujući definisanje proizvodnog koncepta i tehnološkog rješenja,

- napredak u regulatornim procedurama (EIA, urbanističko-tehnički uslovi i pripadajuća dokumentacija),

- inicijalna kapitalna ulaganja sponzora u razvoj projekta i pripremu za izgradnju.

Ove aktivnosti predstavljaju ključne korake u tranziciji projekta iz konceptualne u investiciono spremnu fazu (ready-to-build / near financial close stage).

U skladu sa standardima EIB, EBRD i IFC, kreditna analiza projekta ne oslanja se na istorijske performanse SPV-a, već na četiri osnovna stuba:

- Sponzorski kapacitet i track record
Projekat je podržan od strane ADS Metal Group, sa dokazanim iskustvom u identičnom proizvodnom segmentu, čime se značajno smanjuje execution i tehnološki rizik.

- Stepen realizacije i de-risking razvoja
Ključni preduvjeti (lokacija, tehnički dizajn, regulatorni okvir) su u visokom stepenu realizacije, čime se smanjuje rizik kašnjenja i neizvjesnosti u fazi izgradnje.

- Struktura kapitala i kolateralna baza
Projekat raspolaže čistom kolateralnom osnovom (unencumbered zemljište) i jasno definisanom finansijskom strukturom, što omogućava standardno projektno finansiranje.

- Projekcija novčanih tokova (cash flow-based lending)
Kreditna održivost projekta zasniva se na stabilnim i predvidivim budućim novčanim tokovima, podržanim ugovornom strukturom (captive offtake, LOI pipeline) i optimizovanim operativnim modelom.

Važno je naglasiti da projekat ne ulazi u fazu finansiranja kao “greenfield bez validacije”, već kao strukturirano razvijen i djelimično de-riskovan investicioni slučaj, gdje su ključni rizici identifikovani i adresirani prije početka izgradnje.

Iz perspektive kreditora, ovakav razvojni profil omogućava:

- visoku transparentnost i jasno definisanu početnu poziciju projekta,

- eliminaciju rizika povezanih sa naslijeđenim obavezama,

- fokus na fundamentalnu ekonomiku projekta i njegovu sposobnost generisanja CFADS-a.

### 4.4.1 Status SPV entiteta i ring-fencing struktura

Kao projektno-specifični greenfield SPV, ARS Metal Industries d.o.o. ulazi u investicioni ciklus sa potpuno čistom pravnom i finansijskom osnovom. Na dan osnivanja, kao i u periodu do planiranog finansijskog zatvaranja (Financial Close), društvo karakteriše:

- odsustvo postojećih finansijskih obaveza, uključujući kredite, poreske dugove ili vanbilansne kontingente,

- nepostojanje pravnih sporova, potraživanja ili regulatornih opterećenja,

- izostanak naslijeđenih operativnih rizika ili istorijskih poslovnih aktivnosti,

- potpuna separacija od povezanih lica bez istorijskih transakcija koje bi mogle kompromitovati integritet SPV strukture.

Ovakav profil omogućava uspostavljanje potpuno transparentnog i kreditno čistog entiteta, gdje su svi budući novčani tokovi, ugovori i obaveze direktno vezani isključivo za projekat.

Ring-fencing struktura implementirana je na način koji osigurava potpunu izolaciju projektnih rizika. To podrazumijeva pravno i finansijsko razdvajanje:

- imovine (zemljište, budući objekti i oprema),

- ugovornih odnosa (offtake, EPC, O&M i ostali ključni ugovori),

- regulatornih dozvola i licenci,

- novčanih tokova i finansijskih obaveza.

Za potrebe finansiranja, ovakav okvir omogućava primjenu standardnog non-recourse ili limited-recourse modela, gdje se servisiranje duga zasniva isključivo na performansama projekta.

Ključni element ove strukture predstavlja kontrola novčanih tokova, koja će biti uspostavljena kroz tipičnu projektno-finansijsku “waterfall” logiku. To uključuje:

- usmjeravanje svih prihoda na kontrolisane račune (escrow / collection accounts),

- unaprijed definisanu raspodjelu sredstava po prioritetima (cash flow waterfall),

- prioritetnu otplatu senior duga prije bilo kakve distribucije prema equity-u.

Dodatno, sigurnosni paket (security package) biće strukturiran u korist kreditora i obuhvataće:

- hipoteku nad zemljištem i budućim objektima,

- založno pravo nad opremom i ključnom imovinom,

- asignaciju i kontrolu ključnih ugovora i potraživanja,

- prava intervencije u slučaju odstupanja od ugovornih obaveza.

Važno je naglasiti da ovakva struktura ne samo da definiše kontrolu u redovnom poslovanju, već omogućava i efikasnu provedbu prava kreditora u downside scenarijima, uključujući mogućnost preuzimanja kontrole nad novčanim tokovima i imovinom projekta.

Iz perspektive finansijera, kombinacija “clean SPV” profila i strogo implementiranog ring-fencing mehanizma rezultira:

- visokom transparentnošću i predvidivošću novčanih tokova,

- smanjenim pravnim i operativnim rizikom,

- jasnim i provedivim mehanizmima zaštite kapitala.

### 4.4.2 Realizovana prethodna ulaganja (Sunk Equity / First-Loss Capital)

Do marta 2026. godine, sponzor projekta, g. Hamza Yavuz putem ADS Metal Group, izvršio je ukupna kapitalna ulaganja u iznosu od 1.081.424 eura, usmjerena isključivo na razvojnu (pre-construction) fazu projekta.

Ova ulaganja su realizovana u periodu najveće neizvjesnosti i rizika, prije uspostavljanja finansijske strukture i bez eksternog finansiranja, čime predstavljaju klasičan primjer first-loss kapitala u projektno-finansijskom modelu.

Struktura investiranih sredstava obuhvata:

- Zemljište (strateški asset): 419.252 eura
Industrijska parcela površine 22.742 m² (katastarska parcela 413/3 KO Vuksan Lekići, Tuzi), u 100% vlasništvu SPV-a i bez pravnih opterećenja, čime predstavlja inicijalnu kolateralnu bazu projekta.

- Razvoj i inženjering: 662.172 eura
Troškovi tehničke pripreme, projektovanja, izrade elaborata, EIA procesa, regulatorne dokumentacije i inicijalnog inženjeringa, koji su omogućili tranziciju projekta iz konceptualne u investiciono spremnu fazu.

Iz perspektive kreditora, ova ulaganja imaju višestruki značaj:

- predstavljaju first-loss buffer, koji apsorbuje inicijalne rizike i smanjuje izloženost senior kreditora,

- jasno demonstriraju snažan finansijski i operativni commitment sponzora (skin in the game),

- potvrđuju da je projekat već prošao najrizičniju fazu razvoja (development risk),

- značajno povećavaju vjerovatnoću uspješne realizacije i pravovremenog prelaska u operativnu fazu.

Dodatno, već realizovani kapital direktno utiče na optimizaciju finansijske strukture, jer:

- smanjuje iznos novog equity-a potrebnog za finansijsko zatvaranje,

- povećava efikasnost korišćenja kapitala i potencijalni prinos na novo uloženi equity.

Procjenjuje se da će preostali equity potreban za Financial Close iznositi približno 3,0–4,0 miliona eura, čime se zadržava uravnotežen odnos između sponzorskog kapitala i duga u okviru projektno-finansijskog modela.

U konačnici, već realizovana ulaganja predstavljaju ključni indikator ozbiljnosti projekta i kredibiliteta sponzora, jer potvrđuju da projekat nije u fazi koncepta, već u fazi u kojoj je značajan dio rizika već apsorbovan privatnim kapitalom prije uključivanja eksternih finansijera.

### 4.4.3 Operativni kredibilitet sponzora (ADS Metal Group – Track Record)

Operativna sposobnost i izvršna izvodljivost projekta TITAN Grid direktno se oslanjaju na industrijski track record sponzora, ADS Metal Group (Turska), pod kontrolom Ultimate Beneficial Owner-a.

Za potrebe kreditne evaluacije, ključna karakteristika ovog projekta jeste činjenica da se ne radi o razvoju novog ili neprovjerenog poslovnog modela, već o replikaciji već validiranog proizvodnog sistema u novoj geografskoj lokaciji (near-shoring model).

ADS Metal Group posjeduje više od deset godina kontinuiranog iskustva u proizvodnji identičnih proizvoda, uključujući:

- transformatorske kotlove u rasponu snage 10–400 MVA,

- radijatorske baterije, konzervatore i druge povezane komponente za elektroenergetski sektor.

Tržišna validacija ovog poslovnog modela potvrđena je kroz dugoročne komercijalne odnose sa Tier-1 međunarodnim OEM kupcima, na evropskom, bliskoistočnom i CEE tržištu, uključujući isporuke za globalne aktere u energetskom sektoru.

Ključni element operativnog kredibiliteta projekta predstavlja direktan transfer znanja, tehnologije i kadrova iz postojeće platforme sponzora u novi SPV. Ovaj transfer obuhvata:

- angažovanje iskusnog tehničkog kadra (procesni inženjeri, welding specijalisti, QA/QC eksperti),

- implementaciju već testiranih Industry 4.0 proizvodnih procesa (robotic tandem welding, fibre-laser cutting, Digital Twin optimizacija),

- korišćenje postojećih kvalifikacionih paketa i referenci za ubrzanu Tier-1 validaciju.

Ovakav pristup omogućava da TITAN Grid ne prolazi kroz tipičan “trial-and-error” razvojni ciklus, već ulazi u operativnu fazu kao skalirana i unaprijeđena verzija već funkcionalnog sistema.

Iz perspektive kreditora, implikacije ovakvog track record-a su direktne i mjerljive:

- značajno smanjenje execution i tehnološkog rizika,

- skraćenje learning curve-a i ubrzan ramp-up u prvim godinama poslovanja (Y1–Y2),

- povećana vjerovatnoća postizanja projektovanih operativnih parametara (OEE >85%, nizak defect rate),

- stabilizacija profitabilnosti kroz repliciranu EBITDA maržu u rasponu 28–32%.

Najvažnije, istorijsko poslovanje sponzora u identičnom proizvodnom segmentu predstavlja empirijsku validaciju finansijskog modela projekta, čime se značajno povećava pouzdanost projekcija i ukupna kreditna atraktivnost.

U konačnici, ADS Metal Group ne djeluje samo kao vlasnik, već kao operativni nosilac znanja i ključni faktor koji transformiše projekat iz greenfield investicije u kontrolisani i predvidiv industrijski rollout, u potpunosti usklađen sa zahtjevima projektno-finansijskog modela.

### 4.4.4 Ključni pokazatelji likvidnosti i solventnosti

(Projected at Financial Close)

Iako društvo kao SPV nema istorijske finansijske izvještaje, projektovana finansijska pozicija na dan finansijskog zatvaranja (Financial Close) pokazuje visok nivo likvidnosti, konzervativnu strukturu zaduženosti i snažnu kolateralnu pokrivenost.

Ključni indikatori ukazuju na robustan kreditni profil:

- Current Ratio: >2,5×
Visok nivo kratkoročne likvidnosti, podržan inicijalnim equity ulaganjem, grant komponentom i planiranim working capital buffer-om, omogućava stabilno servisiranje operativnih obaveza u ranim fazama projekta.

- Loan-to-Value (LTV): ~46%
Konzervativan nivo zaduženosti u odnosu na ukupnu vrijednost projektne aktive, što ostavlja značajan prostor sigurnosti za kreditora u slučaju korekcije vrijednosti imovine.

- Collateral Coverage: >2,0×
Materijalna aktiva projekta (zemljište, objekti i oprema) višestruko pokriva iznos senior duga, čime se osigurava snažan kolateralni sloj i dodatna zaštita kapitala.

- DSCR (post-grace period): >1,55–1,70× (prosjek)
Stabilan i konzervativno projektovan profil servisiranja duga, sa značajnim “headroom”-om u baznom scenariju i otpornosti na stresne varijable.

Iz perspektive kreditora, kombinacija ovih pokazatelja ima direktne implikacije:

- nizak očekivani Loss Given Default (LGD), zahvaljujući visokoj kolateralnoj pokrivenosti i materijalnoj vrijednosti imovine,

- povećana sigurnost u downside scenarijima kroz balans između imovinske i novčane zaštite,

- stabilna likvidnost i otpornost na operativne i tržišne fluktuacije,

- održiv i predvidiv DSCR profil, podržan optimizovanim working capital modelom i strukturiranim prihodima.

Posebno je važno istaći da kombinacija niskog LTV-a, agresivnog ali kontrolisanog working capital engineering-a i ugovorne sigurnosti prihoda omogućava održavanje kreditnih pokazatelja unutar bankabilnih granica čak i u stresnim scenarijima.

### 4.4.5 Strateški zaključak

Finansijski i operativni profil projekta TITAN Grid evoluirao je iz tipičnog greenfield investicionog koncepta u strukturiran, sponsor-backed industrijski projekat sa visokim stepenom kreditne pouzdanosti.

Ključni elementi koji podržavaju ovu transformaciju uključuju:

- već realizovan first-loss kapital u iznosu od 1,08 miliona eura,

- dokazani industrijski sponzor sa više od 10 godina iskustva u identičnom segmentu,

- ring-fenced SPV strukturu bez naslijeđenih obaveza ili rizika,

- snažnu i neopterećenu kolateralnu bazu (zemljište + buduća projektna aktiva).

Ova konfiguracija rezultira projektom koji ne samo da ispunjava, već i premašuje osnovne kriterijume bankabilnosti definisane od strane EIB, EBRD i drugih međunarodnih finansijskih institucija.

Projekat karakterišu:

- visok nivo zaštite kreditora,

- jasna i predvidiva struktura novčanih tokova,

- značajno redukovan execution rizik,

- potpuna usklađenost sa principima cash flow-based lending-a.

U ovoj fazi, ključni razvojni rizici su u velikoj mjeri eliminisani, a projekat je pozicioniran za prelazak iz razvojne u fazu realizacije, sa fokusom na uspješno finansijsko zatvaranje i početak izgradnje tokom 2026. godine.

## 5.1 Analiza prodajnog tržišta

(Sales Market Analysis – Demand Validation & Revenue Visibility – EIB / Institutional Grade)

Projekat TITAN Grid je dominantno izvozno orijentisan, sa više od 90% planiranog plasmana usmjerenog ka tržištima Evropske unije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švicarske i šire CEE regije. Fokus na ova tržišta nije oportunistički, već strateški definisan na osnovu jasno identifikovanog i kvantifikovanog strukturnog deficita u elektroenergetskom lancu vrijednosti.

Potražnja za proizvodima projekta proizilazi iz jednog od najkritičnijih ograničenja evropske energetske tranzicije – nedostatka transformatora i njihovih ključnih komponenti, uključujući transformatorske kotlove kao nezamjenjiv dio proizvodnog procesa.

Za razliku od tipičnih industrijskih tržišta gdje je potražnja ciklična i zavisi od ekonomskog rasta, ovdje se radi o infrastrukturno uslovljenoj i regulatorno podržanoj tražnji, koja je direktno vezana za:

- implementaciju EU energetskih politika (REPowerEU, Grid Action Plan),

- integraciju obnovljivih izvora energije,

- modernizaciju i proširenje prenosne i distributivne mreže.

Evropska unija planira investicije u elektroenergetsku infrastrukturu u iznosu od približno €584 milijarde do 2030. godine, što predstavlja jedan od najvećih infrastrukturnih ciklusa u savremenoj industriji. Međutim, realizacija ovog investicionog talasa već je ograničena nedostatkom ključnih komponenti.

Trenutno stanje tržišta karakterišu:

- ekstremno dugi lead time-ovi za velike transformatore (2–5 godina),

- značajan rast cijena (+60–80% u odnosu na 2020. godinu),

- procijenjeni strukturni deficit >30% u segmentu visokovoltažnih transformatora u periodu 2025–2028.

Ovaj deficit nije privremen, već predstavlja rezultat kombinacije ograničenih proizvodnih kapaciteta, rastuće potražnje i regulatornog pritiska na dekarbonizaciju. Kao takav, on generiše dugoročnu i neelastičnu potražnju, uz izražen pricing power za proizvođače koji mogu obezbijediti pouzdanu i brzu isporuku.

U tom kontekstu, TITAN Grid se ne pozicionira kao dodatni proizvođač na zasićenom tržištu, već kao infrastrukturno relevantan dobavljač koji direktno uklanja usko grlo u lancu snabdijevanja.

Ključna konkurentska prednost projekta proizilazi iz near-shoring modela, koji omogućava:

- isporuku u roku od 3–5 dana do ključnih EU tržišta (u poređenju sa >100 dana iz Azije),

- visoku pouzdanost i fleksibilnost u kritičnim fazama projekata kupaca,

- integraciju u just-in-time (JIT) modele snabdijevanja velikih OEM proizvođača.

Direktna posljedica ove pozicije je da se potražnja za proizvodima TITAN Grid-a ne generiše isključivo kroz cjenovnu konkurenciju, već kroz vrijednost vremena (time-based value proposition), gdje brzina isporuke postaje ključni faktor odluke kupca.

Iz perspektive prihoda, ovakav tržišni okvir omogućava:

- visok stepen sigurnosti potražnje već u ranim fazama projekta,

- stabilnu i predvidivu dinamiku prodaje,

- mogućnost ostvarivanja premium cijena u segmentima urgentnih i kritičnih narudžbi.

U konačnici, prodajno tržište TITAN Grid-a karakteriše kombinacija strukturne potražnje, regulatorne podrške i ograničene ponude, što rezultira izuzetno povoljnim uslovima za ulazak novog, tehnološki naprednog i logistički optimizovanog proizvođača.

### 5.1.1 Veličina i dinamika tržišta (TAM / SAM / SOM)

Evropsko tržište transformatora ulazi u fazu strukturnog rasta, vođeno regulatornim i infrastrukturnim investicijama u elektroenergetsku mrežu, procijenjenim na približno €584 milijarde do 2030. godine (REPowerEU, EU Grid Action Plan, Net-Zero Industry Act).

Ovaj investicioni ciklus direktno generiše povećanu potražnju za transformatorima i njihovim ključnim komponentama, uključujući transformatorske kotlove, koji predstavljaju integralni dio proizvodnog procesa.

Total Addressable Market (TAM)
Ukupno evropsko tržište transformatora (power i distribution segment) procjenjuje se na:

- €11–12 milijardi godišnje (2025–2026)

- sa projekcijom rasta na €16–25 milijardi do 2030–2034

Očekivana stopa rasta (CAGR) iznosi približno 6,7–9,4%, što odražava dugoročnu i regulatorno podržanu ekspanziju sektora.

Serviceable Addressable Market (SAM)
Segment transformatorskih kotlova (tanks / boilers) čini približno 10–15% ukupne vrijednosti transformatora, što implicira tržište od:

- €1,2–1,8 milijardi godišnje na nivou Evrope

Za potrebe projekta TITAN Grid, relevantni tržišni segment dodatno se sužava na near-shore / EU-proximate tržišta (Zapadna, Centralna i Istočna Evropa), procijenjena na:

- €0,8–1,2 milijarde godišnje

Ovaj segment predstavlja primarni fokus projekta zbog logističke optimizacije i near-shoring strategije.

Serviceable Obtainable Market (SOM)
U stabilizovanom operativnom stanju (Y5), projekat cilja tržišni udio od:

- 1,5–2,5% evropskog tržišta transformatorskih kotlova

Ovaj nivo penetracije direktno se prevodi u projektovane prihode od:

- €31–35 miliona godišnje (steady-state)

Važno je naglasiti da ovaj tržišni udio predstavlja relativno mali dio ukupnog tržišta, što znači da realizacija planiranog obima proizvodnje ne zavisi od agresivnog preuzimanja tržišta, već od parcijalnog zahvatanja postojećeg deficita.

### 5.1.2 Kreditna interpretacija

Iz perspektive finansijera, odnos između veličine tržišta i ciljanog udjela projekta ima ključne implikacije:

- nizak capacity absorption risk – projektovani kapacitet predstavlja mali dio dostupnog tržišta, što značajno smanjuje rizik neplasiranja proizvodnje,

- visoka vjerovatnoća realizacije prihoda čak i u konzervativnim scenarijima,

- ograničen pritisak na cijene, s obzirom na strukturni deficit i rastuću potražnju,

- značajan prostor za budući rast, bez potrebe za fundamentalnim promjenama tržišne dinamike.

Drugim riječima, projekat ne zavisi od rasta tržišta da bi bio uspješan – već se pozicionira unutar već postojećeg i dokumentovanog deficita.

### 5.1.2 Ciljne grupe i kvalitet kupaca

Prodajna strategija projekta TITAN Grid fokusirana je na segmente kupaca sa visokom kreditnom sposobnošću, stabilnim investicionim ciklusima i dugoročnom potrebom za pouzdanim dobavljačima. Struktura kupaca dizajnirana je tako da obezbijedi maksimalnu sigurnost prihoda, visoku naplativost i stabilan cash flow profil.

#### 1. Tier-1 globalni OEM proizvođači (70–80% prihoda)

Primarni segment kupaca čine vodeći svjetski proizvođači elektroenergetske opreme, uključujući:

- Siemens Energy

- Hitachi Energy

- GE Vernova

- Schneider Electric

- ABB

- SGB-SMIT

Ove kompanije karakteriše visok kreditni kvalitet (u velikom broju slučajeva investment-grade profil), kao i dugoročni ugovori vezani za velike infrastrukturne projekte (grid expansion, renewables integration, interconnection projects).

Operativni zahtjevi ovog segmenta uključuju:

- striktne rokove isporuke (JIT / critical-path delivery),

- izuzetno visok standard kvaliteta (near-zero defects),

- usklađenost sa ESG i Scope-3 zahtjevima.

Iz perspektive projekta, saradnja sa ovim kupcima ima direktne finansijske implikacije:

- visoka sigurnost naplate i nizak counterparty risk,

- stabilnost i predvidivost prihoda kroz dugoročne projekte,

- mogućnost zaključivanja framework i capacity-reservation ugovora,

- smanjena volatilnost potražnje u odnosu na standardna industrijska tržišta.

#### 2. Regionalni TSO i EPC izvođači (10–15% prihoda)

Sekundarni segment čine operateri prenosnih sistema (TSO) i EPC izvođači u regionu Zapadnog Balkana i CEE, uključujući:

- CGES (Crna Gora)

- Elektroprivreda Srbije

- HEP (Hrvatska)

- OST (Albanija)

- regionalni EPC izvođači

Ova grupa kupaca generiše potražnju kroz nacionalne i regionalne infrastrukturne projekte, često podržane EU fondovima (IPA, WBIF) i regulatornim inicijativama (Green Agenda for Western Balkans).

Karakteristike ovog segmenta uključuju:

- relativno stabilnu i predvidivu potražnju,

- institucionalnu podršku i javno finansiranje projekata,

- nižu cjenovnu osjetljivost u odnosu na privatni sektor.

Finansijska implikacija je dodatna diversifikacija prihoda i smanjenje koncentracionog rizika.

##### 3. Captive / strateški partneri (10–15% u Y1–Y2)

U inicijalnoj fazi rada (Y1–Y2), projekat će biti podržan kroz captive potražnju iz okvira ADS Metal Group i povezanih kompanija.

Ovaj segment karakterišu:

- unaprijed definisani obimi isporuke,

- potencijalna primjena take-or-pay ili cost-plus ugovornih modela,

- visoka operativna fleksibilnost u fazi ramp-up-a.

Ključni značaj ovog segmenta leži u:

- smanjenju komercijalnog rizika u ranoj fazi projekta,

- obezbjeđivanju minimalnog nivoa iskorišćenosti kapaciteta,

- stabilizaciji cash flow-a tokom inicijalnog perioda poslovanja.

### 5.1.3 Kreditna interpretacija

Struktura kupaca projekta TITAN Grid kombinira:

- globalne, kreditno snažne industrijske partnere,

- institucionalno podržane regionalne kupce,

- i interno osiguranu captive potražnju u ranoj fazi.

Ova kombinacija rezultira:

- visokim stepenom sigurnosti prihoda,

- niskim counterparty rizikom,

- stabilnim i predvidivim novčanim tokovima,

- smanjenim rizikom u ramp-up fazi.

Za kreditora, ovakav profil kupaca predstavlja ključni indikator da projekat nije izložen volatilnim ili spekulativnim tržištima, već operiše unutar stabilnog i institucionalno podržanog ekosistema.

### 5.1.4 Strukturni trendovi i konkurentska prednost

Potražnja za proizvodima projekta TITAN Grid nije rezultat kratkoročnih tržišnih ciklusa, već je vođena dubokim i dugoročnim industrijskim, regulatornim i geopolitičkim promjenama koje redefinišu lanac snabdijevanja elektroenergetske infrastrukture u Evropi.

Ovi trendovi stvaraju trajni jaz između ponude i potražnje, ali i jasno diferenciraju dobavljače koji mogu odgovoriti na nove zahtjeve tržišta.

#### 1. Near-shoring kao strukturni imperativ

Evropski OEM proizvođači sistematski smanjuju zavisnost od udaljenih dobavljača, prvenstveno iz Azije, usljed:

- geopolitičkih rizika i nestabilnosti globalnih lanaca snabdijevanja,

- volatilnosti transportnih troškova i deviznih kurseva,

- povećane neizvjesnosti u rokovima isporuke.

U tom kontekstu, TITAN Grid se pozicionira kao EU-proximate dobavljač, koji transformiše geografsku blizinu u operativnu i finansijsku prednost.

Implikacija:
Near-shoring prelazi iz opcije u standard, čime projekat ulazi u segment tržišta sa strukturno rastućom tražnjom.

#### 2. Logistička brzina kao ključna vrijednost (time-based moat)

Ključni diferencijator projekta je radikalna kompresija vremena isporuke:

- 3–5 dana do jezgra EU tržišta,

- u poređenju sa 90–150+ dana iz Azije i 45–90 dana iz Turske.

U tržištu gdje su projekti vremenski kritični (grid connections, renewables integration), brzina isporuke postaje dominantan faktor odlučivanja.

Ova prednost omogućava:

- implementaciju just-in-time (JIT) modela kod kupaca,

- smanjenje inventory days i obrtnog kapitala,

- veću fleksibilnost u upravljanju projektima kupaca.

Finansijska implikacija:

- ostvarivanje premium pricing-a od 15–25% za urgentne i critical-path narudžbe,

- stabilnija i manje cjenovno osjetljiva potražnja,

- povećana predvidivost prihoda.

Ova kombinacija faktora formira time-based konkurentski “moat”, koji je teško replicirati bez identične geografske i operativne konfiguracije.

#### 3. Regulatorni pritisak (CBAM i Scope-3 zahtjevi)

Uvođenje Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) i rastući fokus na Scope-3 emisije značajno mijenjaju strukturu troškova i odluke o nabavci.

Od 2026. godine, uvoz iz visoko-karbonskih ekonomija (posebno Azije) biće dodatno opterećen:

- karbonskim tarifama,

- regulatornim zahtjevima za transparentnost emisija,

- ESG usklađenošću duž cijelog lanca vrijednosti.

TITAN Grid je dizajniran da bude u potpunosti usklađen sa ovim zahtjevima kroz:

- korišćenje čelika EU/Turskog porijekla (niži karbon intenzitet),

- integrisanu 1.4 MWp solarnu elektranu,

- optimizovane proizvodne procese sa smanjenim emisijama.

Implikacija:

- regulatorna i ESG prednost u odnosu na offshore konkurenciju,

- direktna podrška Scope-3 ciljevima kupaca,

- dugoročna otpornost na karbonske i regulatorne troškove.

#### 4. Kreditna i strateška interpretacija

Kombinacija navedenih trendova rezultira tržištem u kojem:

- potražnja nije samo visoka, već i strukturno osigurana,

- konkurencija nije definisana cijenom, već sposobnošću isporuke (vrijeme + usklađenost),

- projekat ostvaruje održivu i teško replicabilnu konkurentsku prednost.

Za kreditora i investitora, ovo znači:

- stabilniji i predvidiviji prihod,

- smanjenu izloženost tržišnim ciklusima,

- dugoročnu održivost poslovnog modela.

U konačnici, TITAN Grid ne konkuriše na zasićenom tržištu, već se pozicionira unutar novog industrijskog okvira, gdje brzina, lokalizacija i ESG usklađenost predstavljaju ključne izvore vrijednosti i osnovu za superiorne finansijske performanse.

### 5.1.5 Prognoza prodaje i vidljivost prihoda

Projekat TITAN Grid ulazi u operativnu fazu sa već uspostavljenim osnovama potražnje, što značajno smanjuje komercijalni rizik i obezbjeđuje visok nivo vidljivosti prihoda od samog početka rada.

Ključni elementi inicijalne prodajne baze uključuju:

- Captive off-take: 30–40% početnog kapaciteta
Obezbijeđen kroz ugovorne aranžmane unutar sponzorske strukture, uz mogućnost primjene take-or-pay ili tržišno usklađenih cijena. Ovaj segment predstavlja stabilan osnov za pokrivanje inicijalnog volumena proizvodnje u fazi ramp-up-a.

- LOI / MOU pipeline: €45–60 miliona
Identifikovan kroz saradnju sa Tier-1 OEM kupcima i nalazi se u procesu konverzije u formalne ugovore. Ovaj pipeline predstavlja kvantifikovanu i validiranu potražnju, a ne spekulativnu projekciju.

Ovakva struktura omogućava da značajan dio proizvodnog kapaciteta bude unaprijed alociran, čime se projekat pozicionira sa visokim stepenom komercijalne sigurnosti već u ranim fazama operacija.

### 5.1.6 Kreditna interpretacija

Iz perspektive finansijera, kombinacija captive potražnje i LOI pipeline-a ima direktne implikacije:

- visok nivo revenue visibility od prvog dana operacija,

- pokrivenost značajnog dijela Y1–Y2 ramp-up rizika,

- smanjen market entry risk i komercijalna neizvjesnost,

- direktna podrška stabilnosti Cash Flow Available for Debt Service (CFADS).

Kao rezultat, projekat ostvaruje stabilan profil servisiranja duga, sa projektovanim DSCR-om >1,55–1,70× (post-grace period), uz značajan “headroom” u baznom scenariju.

### 5.1.7 Strateški zaključak (Demand & Bankability)

Prodajno tržište projekta TITAN Grid karakteriše jedinstvena kombinacija faktora koji direktno podržavaju njegovu bankabilnost:

- potvrđen strukturni deficit ponude (transformer bottleneck, lead time 2–5 godina),

- visok i dugoročno održiv nivo potražnje (EU grid investicije ~€584 milijarde),

- dominantno kreditno kvalitetni kupci (Tier-1 OEM proizvođači i institucionalni kupci),

- već validirana inicijalna prodaja kroz captive offtake i LOI pipeline.

Ključna implikacija za kreditore je da primarni rizik projekta nije vezan za potražnju, već za efikasnost implementacije i operativnu realizaciju kapaciteta (execution risk).

Uz visoke barijere ulaska – uključujući Tier-1 kvalifikacije, tehnološku kompleksnost, ESG i CBAM usklađenost, kao i logističku blizinu tržištu – projekat ostvaruje:

- održivu i teško replicabilnu konkurentsku prednost (time-based moat + regulatorna prednost),

- stabilne i predvidive prihode, uz mogućnost premium cijena,

- direktnu podršku kreditnoj održivosti kroz stabilan CFADS i snažan DSCR profil.

U konačnici, analiza prodajnog tržišta potvrđuje da potražnja predstavlja najjači stub bankabilnosti projekta TITAN Grid, dok je preostali rizik dominantno operativne prirode i pod kontrolom sponzora i implementacionog modela.

## 5.2 Analiza nabavnog tržišta

(Procurement Market Analysis – Cost Stability & Supply Chain De-risking – EIB / Institutional Grade)

Strategija nabavke projekta TITAN Grid strukturirana je kao ključni element ukupnog risk management okvira, sa ciljem da obezbijedi dugoročnu stabilnost troškova, otpornost na volatilnost tržišta sirovina i predvidivost operativnih performansi.

Za razliku od standardnih industrijskih modela, gdje nabavka predstavlja primarni izvor rizika (posebno kod čelika kao dominantnog inputa), u ovom projektu nabavno tržište je aktivno dizajnirano kao mehanizam zaštite EBITDA i novčanih tokova.

Ključni princip nabavne strategije zasniva se na:

- diversifikaciji dobavljača,

- regionalizaciji (EU / Turska sourcing),

- ugovornoj zaštiti cijena i volumena,

- i integraciji sponzorskog nabavnog kapaciteta.

Ovakav pristup omogućava da se volatilnost input troškova ne prenosi direktno na projekat, već da bude kontrolisana i djelimično neutralisana kroz ugovorne i operativne mehanizme.

### 5.2.1 Strateška uloga nabavke u finansijskom modelu

U strukturi troškova proizvodnje, čelik i povezani inputi predstavljaju dominantnu komponentu COGS-a. Samim tim, stabilnost nabavnog tržišta ima direktan uticaj na:

- EBITDA maržu (cilj 28–32%),

- stabilnost operativnog cash flow-a,

- i održivost CFADS / DSCR profila.

TITAN Grid adresira ovaj rizik kroz unaprijed definisanu nabavnu arhitekturu, koja omogućava:

- smanjenje izloženosti cjenovnim šokovima,

- veću predvidivost troškova proizvodnje,

- i očuvanje profitabilnosti čak i u volatilnim tržišnim uslovima.

### 5.2.2 Kreditna interpretacija

Iz perspektive kreditora, ovako strukturirana nabavna strategija ima direktne implikacije:

- smanjenje commodity risk-a kao jednog od ključnih operativnih rizika,

- povećana stabilnost EBITDA i novčanih tokova,

- smanjena vjerovatnoća odstupanja od projektovanog DSCR-a,

- povećana otpornost projekta u stres scenarijima (npr. rast cijene čelika).

Drugim riječima, nabavno tržište u ovom projektu nije izvor neizvjesnosti, već kontrolisani sistem koji aktivno doprinosi kreditnoj stabilnosti.

### 5.2.3 Strateški zaključak

Nabavna strategija TITAN Grid-a transformiše tradicionalno volatilno tržište sirovina u strukturirani i predvidivi operativni okvir. Kroz kombinaciju regionalnog sourcing-a, ugovorne zaštite i sponzorske podrške, projekat postiže:

- stabilnost troškova proizvodnje,

- zaštitu EBITDA marže,

- i direktnu podršku dugoročnoj finansijskoj održivosti.

U konačnici, nabavno tržište predstavlja jedan od ključnih stubova de-riskinga projekta, ravnopravan tržištu prodaje u smislu uticaja na bankabilnost i kreditni profil.

### 5.3.1 Struktura inputa i ključni COGS driveri

Materijalni troškovi predstavljaju dominantnu komponentu operativnih rashoda projekta TITAN Grid, sa ukupnim učešćem od približno 70–72% COGS-a u stabilizovanom režimu poslovanja.

Struktura troškova je visoko koncentrisana i jasno identifikovana, što omogućava precizno upravljanje ključnim driverima profitabilnosti.

| Input | % COGS | % Materijalnih troškova | Primarni izvori | Rizik / Komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformatorski čelik (S355J2 i ekvivalenti) | 45–50% | 62–70% | EU (ArcelorMittal PL/RO, voestalpine AT) + Turska (Erdemir) | Dominantni trošak; CBAM-aligned sourcing |
| Zavarivački materijal i industrijski gasovi | 4–6% | 6–8% | EU (Lincoln Electric, ESAB, Air Liquide, Linde) | Standardizovan input; višestruki dobavljači |
| Antikorozivni premazi i boje | 5–7% | 7–10% | EU (Jotun, Hempel, AkzoNobel, PPG) | Marine-grade; visoki kvalitet |
| Energija (električna) | 3–5% | – | CGES + 1.4 MWp solar | Djelimično hedžirana (15–20%) |
| Ostalo (alat, rezervni dijelovi, pakovanje) | 4–6% | 5–8% | Regionalni + EU | Niska materijalnost |

### 5.3.2 Strateška interpretacija COGS strukture

Struktura troškova pokazuje da je projekat izrazito izložen jednom dominantnom inputu – čeliku – koji čini približno 45–50% ukupnog COGS-a.Ova koncentracija predstavlja ključni operativni rizik u tipičnim industrijskim modelima. Međutim, u slučaju TITAN Grid-a, ovaj rizik je:

- kvantifikovan,

- transparentan,

- i ugrađen u finansijski i ugovorni model projekta.

Ovakva jasno definisana struktura omogućava ciljano upravljanje troškovima, bez “skrivenih” ili difuznih rizika u supply chain-u.

### 5.3.3 Kreditna implikacija i mitigacija rizika

Visoka izloženost cijeni čelika adresirana je kroz integrisani set mitigacionih mehanizama:

- steel price pass-through klauzule (≈60–70% input troška),

- diversifikacija dobavljača (EU + Turska),

- sponzorska nabavna moć (ADS Metal Group),

- i regionalna logistička optimizacija.

Kombinacija ovih elemenata omogućava:

- amortizaciju cjenovnih šokova,

- ograničavanje uticaja volatilnosti na operativne troškove,

- i očuvanje ciljne EBITDA marže (28–32%).

U stres scenarijima (+20–30% rast cijene čelika), efekat na profitabilnost ostaje kontrolisan, uz ograničeno odstupanje od baznog CFADS profila.

### 5.3.4 Finansijska implikacija (EBITDA → CFADS → DSCR)

Stabilnost COGS strukture direktno se reflektuje na:

- predvidivost EBITDA,

- stabilnost operativnog cash flow-a,

- i održivost CFADS / DSCR profila.

Zahvaljujući implementiranim mitigantima, projekat održava:

- robustan DSCR (cilj >1.35–1.65×),

- visok nivo likvidnosti,

- i otpornost na commodity-driven downside scenarije.

### 5.3.5 Zaključak

Iako je čelik dominantan troškovni driver, njegova koncentracija ne predstavlja nekontrolisan rizik, već upravljani i strukturirani element poslovnog modela.

TITAN Grid demonstrira sposobnost da:

- identifikuje ključni troškovni rizik,

- ugradi ga u ugovorni i operativni okvir,

- i pretvori ga u kontrolisan faktor koji ne ugrožava kreditni profil projekta.

## 5.3 Strateški dobavljači i pregovaračka pozicija

Nabavna strategija projekta TITAN Grid oslanja se na direktnu integraciju sa sponzorskom platformom ADS Metal Group, koja posjeduje preko 10 godina operativnog iskustva i etablirane odnose sa ključnim dobavljačima u segmentu proizvodnje transformatorskih komponenti.

Ova integracija omogućava projektu da ne ulazi na tržište kao novi kupac, već kao dio već postojeće, validirane i obimne nabavne mreže.

### 5.3.1 Struktura dobavljača i sourcing model

Projekat koristi unaprijed kvalifikovanu i diverzifikovanu bazu dobavljača, sa fokusom na evropske i CBAM-compliant izvore:

Primarni dobavljači:

- Čelik:
ArcelorMittal (Poljska/Rumunija), voestalpine (Austrija), Erdemir (Turska)

- Zavarivački materijal i gasovi:
Lincoln Electric, ESAB, Air Liquide, Linde

- Antikorozivni premazi:
Jotun, Hempel, AkzoNobel (International), PPG

Ključni principi nabavke uključuju:

- minimum tri kvalifikovana dobavljača po kritičnom inputu,

- regionalnu diversifikaciju (EU + Turska),

- CBAM usklađen sourcing ili tranziciju ka niskokarbonskim inputima.

### 5.3.2 Pregovaračka pozicija i cjenovna prednost

Zahvaljujući sponzorskoj sinergiji i postojećem volumenu nabavke, projekat ostvaruje:

- framework agreements sa ključnim proizvođačima,

- 5–10% niže cijene u odnosu na tržišni prosjek,

- prioritetni pristup proizvodnim kapacitetima dobavljača.

Ova cjenovna i operativna prednost direktno utiče na:

- smanjenje COGS-a,

- povećanje EBITDA marže,

- i dodatni “buffer” u odnosu na tržišne fluktuacije cijena.

### 5.3.3 Operativna sigurnost i kontinuitet snabdijevanja

Diversifikovana nabavna struktura eliminiše ključne slabosti tipične za industrijske projekte:

- nema single-source zavisnosti,

- smanjen rizik prekida lanca snabdijevanja,

- povećana fleksibilnost u slučaju tržišnih poremećaja.

Dodatno, dugoročni odnosi sa dobavljačima i reputacija sponzora omogućavaju:

- stabilne isporuke i u periodima tržišnih poremećaja,

- kraće lead time-ove nabavke,

- prioritetnu alokaciju resursa kod dobavljača.

### 5.3.4 Kreditna implikacija

Iz perspektive kreditora, ovako strukturirana nabavna baza ima direktne pozitivne efekte:

- povećana sigurnost snabdijevanja i operativni kontinuitet,

- smanjen supply-chain risk,

- stabilniji i predvidiviji operativni troškovi,

- direktna podrška stabilnosti EBITDA, CFADS i DSCR profila.

Kombinacija cjenovne prednosti i sigurnosti snabdijevanja omogućava projektu da zadrži profitabilnost i likvidnost čak i u uslovima poremećaja na tržištu sirovina.

### 5.3.5 Zaključak

Nabavna strategija TITAN Grid-a ne predstavlja samo operativnu funkciju, već ključni izvor konkurentske prednosti. Kroz integraciju sa ADS Metal Group i diverzifikovanu mrežu Tier-1 dobavljača, projekat postiže:

- strukturno niže troškove inputa,

- visoku sigurnost snabdijevanja,

- i otpornost na tržišne disrupcije.

Time nabavni lanac postaje aktivni stabilizator profitabilnosti i jedan od ključnih stubova bankabilnosti projekta.

## 5.4 Dinamika cijena i mehanizmi zaštite

(Steel Price Risk Management & Margin Protection Framework)

Cijene čelika, kao dominantnog inputa u strukturi troškova, karakteriše izražena ciklična volatilnost, sa oscilacijama u rasponu od ±20–30% godišnje u periodu 2021–2025.

Za razliku od standardnih industrijskih modela, gdje ova volatilnost direktno utiče na profitabilnost, projekat TITAN Grid implementira višeslojni sistem zaštite, koji transformiše commodity exposure u kontrolisan i predvidiv finansijski parametar.

### 5.4.1 Layer 1: Pass-through mehanizam (Revenue–Cost Linkage)

Osnovni stub zaštite predstavlja ugovorna struktura sa kupcima, koja omogućava direktnu korelaciju između cijene inputa i prodajne cijene:

- 60–70% varijacije cijene čelika prenosi se na kupce,

- kroz index-linked pricing ili cost-plus formule,

- ugrađene u dugoročne i framework ugovore.

### Efekat:

- stabilizacija bruto marže,

- ograničavanje direktnog uticaja input volatilnosti,

- transformacija prihoda u funkciju troškova (margin-preserving model).

U stres scenariju (+20% cijene čelika), negativni uticaj na EBITDA ostaje ograničen na približno <8–12%, što je značajno ispod industrijskog prosjeka.

### 5.4.2 Layer 2: Sponzorski hedging i nabavna optimizacija

Dodatni nivo zaštite ostvaruje se kroz integraciju sa ADS Metal Group:

- korišćenje terminskih ugovora i volumenskih aranžmana,

- ostvarivanje 5–10% cjenovne prednosti,

- povoljniji uslovi plaćanja (60–90 dana kredit od dobavljača).

### Efekat:

- ublažavanje kratkoročnih cjenovnih šokova,

- smanjenje potrebe za obrtnim kapitalom,

- dodatni “buffer” na operativnu maržu.

### 5.4.3 Layer 3: Operativna efikasnost i material yield optimizacija

Tehnološki dizajn proizvodnje dodatno smanjuje osjetljivost na cijene sirovina:

- fibre-laser precizno sječenje + digitalni nesting,

- optimizacija iskorišćenja materijala,

- scrap rate <3% (vs industrijski prosjek 5–8%).

### Efekat:

- direktno smanjenje efektivne potrošnje čelika,

- godišnje uštede od približno €300–500 hiljada pri punom kapacitetu (~10.000 t),

- dodatna stabilizacija COGS-a.

### 5.4.4 Integrisana kreditna implikacija

Kombinacija ova tri nivoa zaštite rezultira modelom u kojem:

- volatilnost cijena sirovina postaje kontrolisana i djelimično neutralisana,

- EBITDA margina ostaje stabilna u ciljnom rasponu 28–32%,

- operativni cash flow ostaje predvidiv i otporan na tržišne šokove.

Direktna implikacija na kreditni profil:

- očuvanje stabilnog CFADS-a,

- održiv DSCR profil (>1,55× u baznom scenariju),

- značajno smanjenje commodity-driven downside rizika.

### 5.4.5 Strateški zaključak

Pass-through mehanizam, u kombinaciji sa sponzorskom nabavnom snagom i operativnom efikasnošću, transformiše TITAN Grid iz tipičnog industrijskog proizvođača sa visokom izloženošću sirovinama u model sa quasi-regulisanim marginama.

Time se:

- eliminiše ključni izvor volatilnosti u proizvodnji,

- stabilizuje profitabilnost kroz cikluse cijena,

- i obezbjeđuje visoka predvidivost novčanih tokova.

Ovaj mehanizam predstavlja jedan od ključnih stubova bankabilnosti projekta, jer direktno osigurava održivost servisiranja duga i zaštitu kreditora u svim realističnim tržišnim scenarijima.

## 5.5 Logistika i upravljanje zalihama

(Logistics & Inventory Management – Working Capital Optimization Framework)

Logistička i skladišna strategija projekta TITAN Grid dizajnirana je kao integralni dio optimizacije obrtnog kapitala i zaštite operativnog kontinuiteta, sa direktnim uticajem na likvidnost i stabilnost novčanih tokova.

### 5.5.1 Logistička infrastruktura i transportni model

Projekat koristi geografski i infrastrukturno optimizovanu lokaciju koja omogućava efikasan i troškovno konkurentan transport inputa i gotovih proizvoda:

- Luka Bar (~65 km)
Primarna tačka ulaza za velike količine čelika i bulk materijala.

- Direktan pristup Koridoru X i željezničkoj mreži
Omogućava multimodalni transport (drumski + željeznički), sa:

  - smanjenim logističkim troškovima,

  - kraćim tranzitnim vremenima,

  - povećanom fleksibilnošću u planiranju isporuka.

### 5.5.2 Efekat:

- visoka pouzdanost snabdijevanja,

- smanjena zavisnost od pojedinačnih transportnih pravaca,

- optimizacija ukupnog landed cost-a inputa.

### 5.5.3 Politika zaliha i upravljanje obrtnim kapitalom

Strategija upravljanja zalihama balansira između sigurnosti snabdijevanja i minimizacije vezanog kapitala:

- Čelik i ključni inputi:

  - buffer od 30–45 dana proizvodnje,

  - zaštita od poremećaja u lancu snabdijevanja i volatilnosti cijena.

- Pomoćni materijali:

  - primjena just-in-time (JIT) pristupa,

  - minimizacija zaliha i skladišnih troškova.

### Rezultat:

- kontrolisan nivo zaliha bez ugrožavanja operacija,

- optimizovan odnos između sigurnosti i likvidnosti,

- smanjenje potrebe za dodatnim obrtnih kapitalom.

### 5.5.4 Finansijska implikacija (Working Capital → CFADS)

Efikasan logistički i inventory model direktno utiče na finansijsku strukturu projekta:

- steady-state net working capital: €1,0–1,3 miliona,

- ograničeno vezivanje gotovine u zalihama,

- ubrzana konverzija operativnih prihoda u raspoloživi novčani tok.

U kombinaciji sa:

- avansnim plaćanjima (30–40%),

- milestone billing modelom,

projekat ostvaruje:

- nizak ili negativan Cash Conversion Cycle (CCC) od Y3,

- povećan Cash Flow Available for Debt Service (CFADS),

- i stabilan DSCR profil (>1,35–1,70×).

### 5.5.5 Kreditna implikacija

Iz perspektive kreditora, logistika i upravljanje zalihama predstavljaju ključni element likvidnosne stabilnosti:

- smanjen rizik prekida proizvodnje,

- kontrolisan nivo obrtnog kapitala,

- povećana predvidivost novčanih tokova,

- dodatna zaštita DSCR-a kroz optimizaciju cash conversion ciklusa.

### 5.5.6 Integrisani strateški zaključak (Cost Stability & Bankability)

Nabavna i logistička strategija projekta TITAN Grid formira koherentan i visoko kontrolisan operativni sistem, karakterisan:

- diverzifikovanim i kreditno pouzdanim supply chain-om (≥3 dobavljača po inputu),

- CBAM-compliant sourcing modelom (EU / Turska fokus),

- ugovornim i operativnim mehanizmima zaštite cijena (pass-through 60–70%, sponsor leverage),

- visokom operativnom efikasnošću (scrap <3%, digitalna optimizacija),

- optimizovanim logističkim i inventory modelom (30–45 dana buffer + JIT elementi).

### 5.5.7 Ključni rezultat:

- visoko predvidiva i kontrolisana troškovna baza,

- stabilne bruto i EBITDA marže (28–32% čak i u stres scenarijima),

- snažan i otporan CFADS profil,

- održiv i kreditno prihvatljiv DSCR (>1,35–1,70×).

### 5.5.8 Finalna kreditna pozicija

U konačnici, nabavno tržište i logistički model ne predstavljaju operativni rizik, već integrisani sistem za stabilizaciju profitabilnosti i novčanih tokova.

Kroz kombinaciju:

- sponzorske pregovaračke moći,

- regulatorne usklađenosti (CBAM),

- pass-through mehanizama,

- i naprednog upravljanja obrtnim kapitalom,

projekat postiže:

- dugoročnu otpornost na tržišne fluktuacije,

- visoku likvidnost,

- i direktnu podršku kreditnoj održivosti.

Ovo poglavlje potvrđuje da je cost structure + logistics + working capital model jedan od najsnažnijih stubova bankabilnosti projekta TITAN Grid.

## 5.6 Analiza konkurencije i strateško pozicioniranje

(Competitive Landscape & Strategic Positioning)

Tržište transformatorskih kotlova u Evropi obilježeno je prisustvom više različitih tipova proizvođača, koji se razlikuju po cijeni, vremenu isporuke, tehnološkom nivou i regulatornoj usklađenosti. U takvom okruženju, TITAN Grid se ne pozicionira kao još jedan učesnik koji se takmiči isključivo cijenom, već kao platforma koja odgovara na promijenjene prioritete tržišta.

Naime, u uslovima ubrzane energetske tranzicije i hroničnog nedostatka ključnih komponenti, kupci sve više vrednuju brzinu isporuke, pouzdanost i sigurnost snabdijevanja, često više nego minimalnu cijenu proizvoda. Upravo u tom segmentu TITAN Grid nalazi svoju stratešku poziciju.

### 5.6.1 Struktura konkurencije

Konkurencija se može posmatrati kroz tri osnovne grupe, od kojih svaka ima određene prednosti, ali i jasna ograničenja.

Azijski proizvođači tradicionalno nude najniže cijene, ali su opterećeni dugim rokovima isporuke (često preko 90–150 dana), logističkim neizvjesnostima i sve izraženijim regulatornim pritiscima (CBAM, ESG zahtjevi). U situacijama gdje je brzina ključna, njihova konkurentnost značajno opada.

Regionalni proizvođači (Turska i CEE) predstavljaju srednji segment tržišta. Oni nude kraće rokove i umjerenije cijene, ali često ne postižu visok nivo standardizacije, automatizacije i konzistentnog kvaliteta koji zahtijevaju Tier-1 kupci.

Zapadnoevropski proizvođači imaju visok kvalitet i reputaciju, ali su suočeni sa ograničenim kapacitetima i dugim rokovima isporuke, koji u pojedinim slučajevima dostižu i više godina. Time postaju manje fleksibilni u odgovoru na nagli rast potražnje.

### 5.6.2 Pozicija TITAN Grid-a

U odnosu na ove tri grupe, TITAN Grid zauzima specifičnu i jasno diferenciranu poziciju.

Kombinacijom near-shoring lokacije, Industry 4.0 automatizacije i regulatorne usklađenosti, projekat omogućava isporuke u roku od 3–5 dana, uz kvalitet koji je kompatibilan sa zahtjevima Tier-1 OEM proizvođača.

Time se postiže rijetka kombinacija:

- brzine (značajno kraći lead-time),

- pouzdanosti i kvaliteta,

- i usklađenosti sa EU regulatornim okvirima.

Ova kombinacija nije lako dostupna kod postojećih konkurenata i predstavlja osnov diferencijacije projekta.

### 5.6.3 Ekonomska logika konkurentske prednosti

Smanjenje vremena isporuke ima direktan ekonomski efekat za kupce:

- smanjuje potrebu za zalihama i vezanim kapitalom,

- povećava fleksibilnost u realizaciji projekata,

- smanjuje rizik kašnjenja u grid priključenjima.

Zbog toga kupci pokazuju spremnost da plate umjereni premium (15–25%), posebno za hitne ili kritične narudžbe.

Za projekat, to znači:

- stabilnije prihode,

- održive EBITDA marže u rasponu 28–32%,

- i veću predvidivost novčanih tokova.

### 5.6.4 Barijere ulaska

Pozicija TITAN Grid-a dodatno je ojačana nizom faktora koji otežavaju brzu replikaciju modela:

- proces kvalifikacije kod Tier-1 kupaca koji traje više godina,

- potreba za značajnim ulaganjima u automatizaciju i kontrolu kvaliteta,

- sve strožiji ESG i CBAM zahtjevi,

- kao i važnost geografske blizine tržištu.

Zajedno, ovi elementi stvaraju prirodne barijere ulaska i štite konkurentsku poziciju projekta.

### 5.6.5 Kreditna perspektiva

Sa stanovišta finansijera, ovakvo pozicioniranje ima nekoliko važnih implikacija:

- prihod nije zasnovan isključivo na cjenovnoj konkurenciji, već na stvarnoj tržišnoj potrebi,

- potražnja je stabilnija i manje osjetljiva na kratkoročne promjene cijena,

- novčani tokovi su predvidiviji, što direktno podržava stabilnost CFADS i DSCR profila.

### 5.6.6 Zaključak

TITAN Grid se ne takmiči u okviru tradicionalnog modela proizvodnje, već odgovara na specifičan problem tržišta — nedostatak brzine i fleksibilnosti u isporuci ključnih komponenti energetske infrastrukture.

Kroz kombinaciju tehnološkog nivoa, lokacije i regulatorne usklađenosti, projekat gradi održivu konkurentsku prednost koja se ne zasniva samo na cijeni, već na vrijednosti koju isporučuje kupcima.

U tom smislu, konkurentsko okruženje ne predstavlja ograničenje za projekat, već potvrđuje postojanje jasnog tržišnog prostora u kojem TITAN Grid može dugoročno ostvarivati stabilne prihode i održivu profitabilnost.

## 5.7 Struktura konkurentskog okruženja

Evropsko tržište transformatorskih kotlova može se opisati kao umjereno koncentrisano, sa nekoliko jasno profilisanih grupa proizvođača koje se razlikuju po cijeni, brzini isporuke i operativnim karakteristikama.

U nastavku je prikazan pregled ključnih segmenata konkurencije:

| Kategorija konkurenata | Geografija | Procijenjeni udio na EU tržištu kotlova | Tipični lead-time do EU | Ključne slabosti | Cijena (relativno na Aziju) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Azijski low-cost proizvođači | Kina, Indija, Južna Koreja | 50–65% | 90–150+ dana | Dugi rokovi isporuke, logistički i geopolitički rizici, CBAM izloženost, varijabilan kvalitet | 100% |
| Regionalni mid-tier | Turska, Poljska, Rumunija | 20–25% | 45–90 dana | Još uvijek relativno dugi rokovi, ograničena automatizacija, energetska volatilnost | 120–140% |
| Zapadnoevropski premium | Njemačka, Italija, Francuska | 10–20% | 30–60 dana | Visoki troškovi rada i energije, ograničeni kapaciteti, sporija ekspanzija | 160–200% |
| In-house / captive proizvodnja | OEM proizvođači (Siemens, Hitachi, ABB) | 5–10% | Varijabilno | Ograničen višak kapaciteta, visoki oportunitetni troškovi | Interno |

### 5.7.1 Strukturna interpretacija tržišta

Ovakva struktura ukazuje na to da tržište, iako razvijeno, nije u potpunosti efikasno.

Na jednom kraju spektra nalaze se proizvođači sa najnižom cijenom, ali i najdužim rokovima isporuke, dok se na drugom kraju nalaze proizvođači sa visokim kvalitetom i pouzdanošću, ali uz značajno više troškove i ograničene kapacitete.

Između ove dvije krajnosti postoji vidljiv prostor koji trenutno nije adekvatno pokriven.

### 5.7.2 Identifikacija tržišnog “gap-a”

Analiza pokazuje da nijedna od postojećih grupa konkurenata ne uspijeva da istovremeno objedini ključne karakteristike koje tržište sve više zahtijeva:

- kratko vrijeme isporuke,

- visok i konzistentan kvalitet,

- usklađenost sa ESG i CBAM zahtjevima,

- i troškovnu konkurentnost u odnosu na premium proizvođače.

Upravo kombinacija ovih faktora postaje presudna u kontekstu ubrzane modernizacije elektroenergetske mreže i povećane osjetljivosti kupaca na rokove isporuke.

### 5.7.3 Pozicija TITAN Grid-a

TITAN Grid je koncipiran tako da odgovori upravo na ovaj nepopunjeni segment tržišta.

Kroz near-shoring pristup, visok nivo automatizacije i fokus na regulatornu usklađenost, projekat nastoji da ponudi:

- brzinu isporuke koja značajno nadmašuje postojeće alternative,

- kvalitet koji je usklađen sa zahtjevima Tier-1 kupaca,

- i cjenovni nivo koji ostaje konkurentan u odnosu na zapadnoevropske proizvođače.

Na taj način, projekat se pozicionira između low-cost i premium segmenata — ali sa kombinacijom performansi koja trenutno nije široko dostupna na tržištu.

### 5.7.4 Strateški zaključak

Tržišna analiza ukazuje na postojanje jasnog i održivog prostora za pozicioniranje projekta.

TITAN Grid ne pokušava da zamijeni postojeće konkurente u njihovim segmentima, već da popuni prazninu između njih — segment u kojem su brzina, pouzdanost i regulatorna usklađenost ključni faktori odluke.

Ova pozicija pruža osnovu za:

- stabilnu potražnju,

- mogućnost ostvarivanja premijskih cijena,

- i dugoročno održivu profitabilnost.

## 5.8 Konkurentska prednost (Time-Based Moat)

(Soft / Institutional Narrative – Final Version)

Konkurentska prednost projekta TITAN Grid zasniva se na kombinaciji više međusobno povezanih elemenata koji zajedno formiraju održivu i teško repliciranu tržišnu poziciju. Umjesto oslanjanja na jedan faktor, projekat gradi svoju diferencijaciju kroz četiri ključna stuba.

### 5.8.1. Logistička brzina (primarna prednost vremena)

Jedna od najizraženijih karakteristika projekta je sposobnost isporuke u roku od 3–5 dana do ključnih EU tržišta, zahvaljujući near-shoring lokaciji i multimodalnoj logistici.

U poređenju sa isporukama iz Azije, koje često prelaze 100 dana, ova razlika ima konkretne operativne i finansijske efekte za kupce:

- smanjuje potrebu za držanjem zaliha,

- oslobađa obrtni kapital,

- i povećava fleksibilnost u planiranju projekata.

U takvim uslovima, kupci su spremni da prihvate umjereni premium (15–25%), posebno za hitne i kritične narudžbe.

Za projekat, to se reflektuje kroz:

- stabilnije prihode,

- bržu konverziju gotovine,

- i povoljniji Cash Conversion Cycle, posebno od faze stabilizacije poslovanja (Y3 nadalje).

### 5.8.2. Industry 4.0 kvalitet i operativna efikasnost

Proizvodni proces zasniva se na visokom stepenu automatizacije, uključujući robotsko zavarivanje, fibre-laser obradu i digitalno upravljanje procesima.

Ovakav pristup omogućava:

- visok nivo iskorišćenosti kapaciteta (OEE >85%),

- vrlo nizak nivo grešaka i reklamacija,

- potpunu sljedivost proizvodnje.

U praksi, to znači:

- manji operativni rizik,

- niže troškove dorade i reklamacija,

- i stabilniji proizvodni output.

Finansijski, ovakva stabilnost podržava održavanje EBITDA marže u rasponu 28–32%.

### 5.8.3. ESG i regulatorna usklađenost

Projekat je od početka dizajniran u skladu sa savremenim ESG i regulatornim zahtjevima:

- integrisana solarna elektrana (1.4 MWp) pokriva dio potrošnje energije,

- prioritet se daje EU i regionalnim izvorima čelika,

- procesi su optimizovani za smanjenje emisija i otpada.

Ovakav pristup omogućava:

- usklađenost sa CBAM regulativom i Scope-3 zahtjevima kupaca,

- lakšu integraciju u ESG strategije velikih OEM proizvođača,

- i dugoročnu otpornost na regulatorne promjene.

Dodatno, projekat time stiče pristup povoljnijim izvorima finansiranja i potencijalnim grantovima.

### 5.8.4. Komercijalna stabilnost i vidljivost prihoda

Već u ranoj fazi, projekat ima obezbijeđen određeni nivo potražnje:

- 30–40% kapaciteta pokriveno kroz captive ili okvirne aranžmane,

- dodatni potencijal kroz LOI / MOU pipeline u rasponu €45–60 miliona.

Ova struktura doprinosi:

- većoj predvidivosti prihoda,

- smanjenoj potrebi za agresivnim cjenovnim prilagođavanjem,

- stabilnijem ulasku u operativnu fazu.

Sa kreditne tačke gledišta, to znači:

- stabilniji CFADS,

- smanjen tržišni rizik u ramp-up periodu,

- i pouzdaniji DSCR profil.

### 5.8.5 Zaključak

Kombinacija logističke brzine, tehnološke efikasnosti, regulatorne usklađenosti i komercijalne sigurnosti omogućava projektu TITAN Grid da izgradi konkurentsku prednost koja nije zasnovana samo na cijeni, već na ukupnoj vrijednosti koju pruža kupcima.

Ova prednost se ne oslanja na jedan faktor, već na integrisani model koji je teško brzo replicirati. Kao rezultat, projekat ima potencijal da dugoročno održava stabilne prihode, profitabilnost i predvidive novčane tokove, što je posebno važno u kontekstu projektno-finansijskog modela i zahtjeva institucionalnih finansijera.

## 5.9 Barijere ulaska i održivost konkurentske pozicije

(Soft / Institutional Narrative – Final Version)

Ulazak novih konkurenata u segment u kojem posluje TITAN Grid nije jednostavan i zahtijeva istovremeno prevazilaženje više različitih vrsta barijera. Upravo kombinacija ovih faktora doprinosi stabilnosti tržišne pozicije projekta i smanjuje vjerovatnoću pojave značajne konkurencije u kratkom i srednjem roku.

### 5.9.1 Tehničke barijere

Proizvodnja transformatorskih kotlova visokog integriteta podrazumijeva specifičan nivo tehnološke sofisticiranosti i operativnog znanja.

To uključuje:

- naprednu Industry 4.0 opremu (robotski sistemi, digitalno upravljanje procesima),

- specijalizovane proizvodne procedure,

- kao i stroge standarde kvaliteta (ISO 3834-2, EN 1090, NDT i pressure testing).

U praksi, ovakvi zahtjevi znače da potencijalni novi učesnici ne mogu brzo uspostaviti proizvodnju na nivou koji je prihvatljiv za Tier-1 kupce, već je potrebno vrijeme za razvoj, testiranje i validaciju procesa.

### 5.9.2 Regulatorne i ESG barijere

Pored tehničkih zahtjeva, sve veći značaj imaju regulatorni i ESG kriterijumi.

Projekat je već usklađen sa ključnim okvirima, uključujući:

- CBAM regulativu,

- Scope-3 zahtjeve kupaca,

- EU Taxonomy standarde.

Za nove učesnike, postizanje ovakvog nivoa usklađenosti predstavlja dodatni sloj kompleksnosti, kako u pogledu nabavke, tako i u organizaciji proizvodnje i izvještavanja.

### 5.9.3 Komercijalne barijere

Odnos sa kupcima u ovom segmentu ne zasniva se na jednokratnim transakcijama, već na dugoročnim kvalifikacionim procesima.

Kod Tier-1 OEM proizvođača, ulazak u listu odobrenih dobavljača može trajati 12 do 36 mjeseci, uz detaljnu tehničku i operativnu evaluaciju.

Dodatno, stabilan plasman često podrazumijeva:

- okvirne (framework) ugovore,

- ili određeni nivo dugoročne saradnje i povjerenja.

Ovi elementi otežavaju brzi ulazak novih konkurenata, čak i u slučaju da tehnički kapacitet postoji.

### 5.9.4 Kapitalne i vremenske barijere

Uspostavljanje proizvodnje ovog tipa zahtijeva značajna početna ulaganja i vrijeme:

- visok CAPEX za automatizaciju i opremu,

- greenfield razvoj (lokacija, dozvole, izgradnja),

- period puštanja u rad i stabilizacije procesa (ukupno 2–3 godine).

Ova kombinacija kapitalnih i vremenskih zahtjeva dodatno ograničava broj potencijalnih novih učesnika na tržištu.

### 5.9.5 Strateška implikacija

Kada se svi ovi faktori posmatraju zajedno, postaje jasno da tržište nije lako dostupno novim učesnicima.

Za TITAN Grid to znači:

- ograničen pritisak nove konkurencije u periodu 2026–2030,

- stabilnije tržišno pozicioniranje,

- i mogućnost očuvanja premijskih marži.

### 5.9.6 Zaključak

Barijere ulaska u ovom segmentu nisu zasnovane na jednom faktoru, već na kombinaciji tehničkih, regulatornih, komercijalnih i kapitalnih zahtjeva.

Upravo ta kombinacija čini konkurentsku poziciju projekta održivom kroz vrijeme, jer otežava brzu replikaciju poslovnog modela i omogućava da se ostvarene prednosti — posebno u pogledu brzine, kvaliteta i usklađenosti — zadrže i u srednjem roku.

## 5.10 Strateško pozicioniranje

(Soft / Institutional Narrative – Final Version)

Za razliku od velikog dijela tržišta koji se primarno oslanja na konkurenciju putem cijene, projekat TITAN Grid je koncipiran oko strategije diferencijacije zasnovane na vrijednosti.

U praksi, to znači da se projekat ne pozicionira kao najjeftiniji proizvođač, već kao pouzdan i brz partner u situacijama gdje su rokovi isporuke, operativna sigurnost i regulatorna usklađenost ključni za donošenje odluke.

### 5.10.1 Pozicioniranje na tržištu

TITAN Grid teži da postane prirodan izbor (“default near-shore partner”) za Tier-1 OEM proizvođače i utilities u slučajevima kada:

- kašnjenje isporuke direktno utiče na realizaciju projekata,

- operativni rizik mora biti minimiziran,

- a stabilnost lanca snabdijevanja ima veću težinu od same cijene.

U tom kontekstu, konkurencija se ne vodi na nivou najniže cijene, već na nivou ukupne vrijednosti koju projekat isporučuje — prije svega kroz brzinu, pouzdanost i usklađenost sa regulatornim zahtjevima.

### 5.10.2 Ekonomska logika modela

Ovakav pristup omogućava ostvarivanje:

- umjerenog premijuma u cijeni (15–25%),

- stabilnih EBITDA marži u rasponu 28–32%,

- i visoke predvidivosti novčanih tokova kroz cijeli životni ciklus projekta.

Dodatno, kombinacija brže isporuke i stabilne potražnje doprinosi snažnoj konverziji prihoda u gotovinu, što se reflektuje kroz kumulativni slobodni novčani tok za vlasnike u projekcionom periodu.

### 5.10.3 Strateška implikacija

Analiza konkurentskog okruženja pokazuje da TITAN Grid ne ulazi u direktnu cjenovnu konkurenciju sa azijskim proizvođačima, već se pozicionira u segmentu sa većom dodatom vrijednošću, gdje su ključni faktori:

- vrijeme isporuke,

- kvalitet i pouzdanost,

- i regulatorna usklađenost (ESG / CBAM).

Kombinacija ovih elemenata omogućava projektu da zauzme stabilnu tržišnu poziciju koja nije lako ugrožena kratkoročnim promjenama cijena.

### 5.10.4 Kreditna perspektiva i održivost pozicije

Iz ugla finansijera, ovakvo pozicioniranje ima direktne pozitivne implikacije:

- prihodi su manje osjetljivi na cjenovni pritisak,

- potražnja je stabilnija i predvidivija,

- novčani tokovi pokazuju visok stepen konzistentnosti.

To se dalje reflektuje kroz:

- stabilan CFADS,

- održiv DSCR profil (prosjek >1.55×),

- i generalno nizak tržišni i pricing rizik.

### 5.10.5 Zaključak

Konkurentska pozicija projekta TITAN Grid zasniva se na sposobnosti da odgovori na konkretan tržišni problem — potrebu za brzom, pouzdanom i regulatorno usklađenom isporukom ključnih komponenti energetske infrastrukture.

Umjesto da se oslanja na cjenovnu konkurenciju, projekat koristi strukturne nedostatke tržišta kao osnov za stvaranje dodatne vrijednosti. Kao rezultat, ostvaruje stabilnu profitabilnost i predvidive novčane tokove, što predstavlja jedan od ključnih elemenata njegove bankabilnosti.

# 6.1 PROIZVOD I PROIZVODNI / USLUŽNI PROGRAM

(Product & Technology – Operational Reliability and Risk Mitigation)

Proizvodni program projekta TITAN Grid fokusiran je na proizvodnju visoko-integritetnih čeličnih komponenti za elektroenergetsku infrastrukturu, sa primarnim naglaskom na transformatorske kotlove (transformer tanks / boilers) u rasponu snage od 10 do 400 MVA.

Ovaj fokus omogućava jasnu specijalizaciju i koncentraciju na segment tržišta gdje su zahtjevi za kvalitetom, pouzdanošću i tehničkom preciznošću posebno izraženi.

### 6.1.1  Tehnološki pristup i operativna logika

Tehnološka arhitektura projekta nije posmatrana samo kao skup proizvodnih linija, već kao način da se obezbijedi stabilnost i predvidivost cjelokupnog operativnog modela.

Kroz integraciju automatizacije i digitalnog upravljanja procesima, proizvodnja je organizovana tako da:

- smanji varijabilnost u kvalitetu,

- omogući ponovljivost ključnih operacija,

- i obezbijedi konzistentne rokove isporuke.

U tom smislu, tehnologija ima dvostruku ulogu — proizvodnu i upravljačku.

### 6.1.2 Uloga tehnologije u smanjenju rizika

Primjena Industry 4.0 principa omogućava da se ključni operativni rizici adresiraju već u fazi dizajna sistema, a ne naknadno kroz korektivne mjere.

To se ogleda kroz:

- smanjenje operativnog i kvalitativnog rizika,

- stabilan i kontrolisan nivo kvaliteta proizvoda,

- manju vjerovatnoću zastoja i neplaniranih prekida,

- i veću pouzdanost u ispunjenju ugovornih rokova.

Ovakav pristup posebno je važan u radu sa Tier-1 kupcima, gdje su standardi kvaliteta i pouzdanosti izrazito visoki.

### 6.1.3 Finansijska implikacija operativnog modela

Stabilnost proizvodnog procesa ima direktan uticaj na finansijski profil projekta.

Konzistentan kvalitet i pouzdani rokovi isporuke doprinose:

- stabilnijim prihodima,

- manjem broju reklamacija i dodatnih troškova,

- i predvidivijim novčanim tokovima.

Kao rezultat, operativni model pruža podršku:

- stabilnosti EBITDA,

- pouzdanosti CFADS-a,

- i održivom DSCR profilu.

### 6.1.4 Zaključak

Fokusirana proizvodnja i pažljivo dizajnirana tehnološka arhitektura omogućavaju projektu TITAN Grid da operativne rizike svede na kontrolisan nivo i obezbijedi stabilno i pouzdano izvršenje proizvodnje.

Na taj način, tehnologija ne predstavlja samo sredstvo za proizvodnju, već i ključni element ukupne bankabilnosti projekta, jer direktno utiče na kvalitet, rokove i finansijsku održivost.

## 6.2 Opis proizvoda i namjena

(Product Description & Functional Role – Soft / Institutional Narrative)

Glavni proizvodni asortiman projekta TITAN Grid čine transformatorski tankovi (kotlovi) — hermetički zatvorena čelična kućišta koja služe kao osnovna struktura za smještaj aktivnih komponenti uljnih transformatora, kako u prenosnoj (power), tako i u distributivnoj mreži.

Ovi proizvodi predstavljaju ključni dio elektroenergetske opreme, jer direktno utiču na pouzdanost, bezbjednost i dugotrajnost transformatora u radu.

### 6.2.1 Funkcionalna uloga i tehnički zahtjevi

Transformatorski tankovi projektovani su da ispune niz zahtjevnih funkcija u realnim operativnim uslovima:

- obezbjeđuju strukturnu stabilnost pod značajnim mehaničkim i električnim opterećenjima,

- omogućavaju efikasno termičko upravljanje kroz integrisane sisteme za hlađenje ulja,

- štite unutrašnje komponente od spoljašnjih uticaja (vlaga, korozija, pritisak),

- i obezbjeđuju dug radni vijek, tipično u rasponu od 25 do 30 godina, čak i u zahtjevnim okruženjima kao što su trafostanice i industrijske lokacije.

Ova kombinacija funkcionalnih zahtjeva čini proizvod tehnički kompleksnim i zahtjevnim za proizvodnju.

### 6.2.3 Standardi kvaliteta i regulatorni okvir

Proizvodnja je usklađena sa relevantnim međunarodnim standardima i zahtjevima kupaca:

- ISO 3834-2 – standard za kvalitet zavarivanja u segmentu sa visokim zahtjevima,

- EN 1090 – standard za izvođenje čeličnih konstrukcija,

- dodatni zahtjevi Tier-1 OEM kupaca, uključujući:

  - NDT (non-destructive testing),

  - pressure testing,

  - punu sljedivost materijala i procesa,

  - fokus na minimalan broj grešaka.

Projekat je takođe usklađen sa EU Taxonomy (Section 3.20), kao aktivnost koja doprinosi klimatskoj tranziciji kroz podršku elektroenergetskoj infrastrukturi.

### 6.2.4 Operativna i finansijska implikacija

Visoki standardi kvaliteta i kontrolisani proizvodni proces imaju direktne operativne i finansijske efekte:

- smanjuju vjerovatnoću reklamacija i dodatnih troškova,

- ograničavaju rizik ugovornih kazni i zastoja,

- i povećavaju pouzdanost isporuka prema kupcima.

Dodatno, ovakav nivo kvaliteta predstavlja osnov za:

- dugoročne kvalifikacione procese kod Tier-1 kupaca,

- stabilnije ugovorne odnose,

- i veću predvidivost prihoda.

Iz kreditne perspektive, to se reflektuje kroz:

- stabilniji operativni novčani tok,

- manju varijabilnost CFADS-a,

- i opšti niži operativni rizik projekta.

### 6.2.5 Zaključak

Transformatorski tankovi koje proizvodi TITAN Grid predstavljaju tehnički zahtjevan, ali standardizovan i jasno definisan proizvod, sa ključnom ulogom u elektroenergetskoj infrastrukturi.

Kombinacija visokih tehničkih standarda, dugog životnog vijeka i zahtjeva kupaca čini ovaj proizvod stabilnom osnovom za dugoročne ugovore i predvidive novčane tokove, što je posebno relevantno u kontekstu projektno-finansijskog modela.

## 6.3 Proizvodni kapacitet i asortimanski miks

(Production Capacity & Product Mix – Soft / Institutional Narrative)

Proizvodni sistem projekta TITAN Grid dimenzionisan je tako da obezbijedi stabilan i skalabilan output, uz jasno definisan balans između volumena i vrijednosti proizvoda.

Prema inženjerskom planu, postrojenje je projektovano za godišnji kapacitet od približno 10.000 tona obrađenog čelika, što u stabilizovanom režimu rada odgovara proizvodnji od oko 1.200 transformatorskih tankova godišnje.

### 6.3.1 Struktura proizvodnog asortimana

Planirani asortiman obuhvata dvije osnovne kategorije proizvoda, koje se međusobno dopunjuju u smislu volumena i vrijednosti:

Tabela 1: Planirani proizvodni asortiman (steady-state, Y3–Y5)

| Rb | Proizvod | Snaga (MVA) | Godišnja količina (jedinice) | Ukupan prihod (mil. €) | Učešće u prihodima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distributivni tankovi | 10–100 | ~800 | 17,6 | 51% |
| 2 | Energetski (power) tankovi | 100–400 | ~400 | 16,8 | 49% |
|  | UKUPNO | – | 1.200 | 34,4 | 100% |

### 6.3.2 Logika asortimanskog miksa

Struktura proizvodnje je pažljivo balansirana između:

- volumenskog segmenta (distributivni tankovi), koji čini oko 51% prihoda i obezbjeđuje stabilan i ponovljiv prihod,

- i high-value segmenta (energetski tankovi), koji nosi višu vrijednost po jedinici i doprinosi ukupnoj profitabilnosti.

Ovakav miks omogućava da se istovremeno:

- očuva kontinuitet proizvodnje i stabilnost prihoda,

- i zadrži potencijal za višu maržu kroz kompleksnije proizvode.

### 6.3.3 Operativna i finansijska implikacija

Balans između ova dva segmenta ima direktan uticaj na finansijski profil projekta:

- volumenski dio portfolija doprinosi predvidivosti prihoda i stabilnosti cash flow-a,

- dok high-value proizvodi pružaju dodatni prostor za unapređenje marži.

U tom kontekstu, proizvodni miks djeluje kao prirodni stabilizator poslovanja, jer smanjuje osjetljivost na promjene u pojedinačnim segmentima tržišta.

Dodatno, postoji mogućnost postepenog povećanja udjela energetskih (power) tankova u budućnosti, što otvara prostor za dodatni rast prihoda i profitabilnosti bez potrebe za proporcionalnim povećanjem kapaciteta.

### 6.3.4 Zaključak

Projektovani kapacitet i struktura proizvodnje omogućavaju kombinaciju stabilnosti i fleksibilnosti.

Sa jedne strane, obezbijeđen je dovoljno širok volumenski segment koji podržava kontinuirani prihod, dok sa druge strane prisustvo proizvoda veće vrijednosti omogućava održavanje konkurentnih marži.

Takva postavka direktno doprinosi predvidivosti novčanih tokova i stabilnosti operativnog modela, što je od posebnog značaja u kontekstu projektno-finansijskog pristupa.

## 6.4 Tehnološka arhitektura

(Industry 4.0 kao mehanizam stabilnosti i smanjenja rizika)

Tehnološko rješenje projekta TITAN Grid zasniva se na visokom stepenu automatizacije i digitalizacije proizvodnih procesa. Ovakav pristup nije usmjeren samo na povećanje produktivnosti, već prije svega na smanjenje operativnih i kvalitativnih rizika, kao i na postizanje stabilnih i ponovljivih performansi.

U tom smislu, tehnologija predstavlja ključni element pouzdanosti cjelokupnog poslovnog modela.

### 6.4.1. Precizno sječenje (fiber-laser i digitalni nesting)

Proizvodni proces započinje automatizovanim CNC fiber-laser sječenjem, uz primjenu nesting softvera koji optimizuje raspored elemenata na čeličnim pločama.

Ovakav sistem omogućava:

- visoku preciznost obrade,

- optimalno iskorišćenje materijala,

- i smanjenje otpada na nivo ispod 3%.

U praksi, to znači niže materijalne troškove i veću kontrolu nad COGS strukturom.

### 6.4.2. Robotsko tandem zavarivanje (kontrola kvaliteta)

Centralni dio proizvodnje čini automatizovano zavarivanje putem robotskih ćelija, uz podršku vizionih sistema i digitalne kontrole procesa.

Prednosti ovakvog pristupa uključuju:

- smanjenje zavisnosti od manuelnog rada,

- visok nivo ponovljivosti kvaliteta,

- i minimalan broj grešaka u kritičnim spojevima.

Rezultat je stabilan kvalitet zavara, koji je u skladu sa zahtjevima Tier-1 kupaca, uz značajno smanjenje potrebe za dodatnim korekcijama i doradom.

### 6.4.3. Digital Twin i MES integracija (upravljanje i predvidivost)

Svaki proizvod u procesu ima svoj digitalni zapis, koji omogućava praćenje kroz sve faze proizvodnje.

Integracija Digital Twin koncepta i MES sistema omogućava:

- praćenje procesa u realnom vremenu,

- planiranje i optimizaciju proizvodnje,

- i pravovremeno prepoznavanje potencijalnih zastoja.

Na ovaj način postiže se visok nivo iskorišćenosti opreme (OEE >85%) i veća pouzdanost u planiranju rokova isporuke.

### 6.4.4. Površinska zaštita i zatvoreni sistem (ZLD)

Završna faza obrade uključuje pripremu površine (shot blasting) i nanošenje višeslojnih zaštitnih premaza.

Proces je organizovan u zatvorenom ciklusu (Zero Liquid Discharge), što znači:

- kontrolisano upravljanje otpadnim materijama,

- minimalan uticaj na životnu sredinu,

- i usklađenost sa savremenim ESG standardima.

Ovakav pristup dodatno povećava trajnost proizvoda i njihovu otpornost u eksploataciji.

### 6.4.5 Integrisana operativna i finansijska implikacija

Kombinacija navedenih tehnoloških rješenja omogućava:

- stabilan i ponovljiv kvalitet proizvoda,

- visok nivo operativne efikasnosti,

- i pouzdano planiranje proizvodnih ciklusa.

Sa finansijske strane, to se reflektuje kroz:

- stabilnu EBITDA maržu u rasponu 28–32%,

- smanjenu varijabilnost troškova,

- i predvidive novčane tokove.

Kao rezultat, operativni model pruža direktnu podršku:

- stabilnosti CFADS-a,

- i održivosti DSCR profila.

### 6.4.6 Zaključak

Industry 4.0 arhitektura u projektu TITAN Grid nije uvedena samo radi povećanja efikasnosti, već kao način da se proizvodni proces učini stabilnim, kontrolisanim i predvidivim.

Na taj način, tehnologija postaje ključni element smanjenja rizika i pouzdanosti isporuke, što ima direktan značaj za ukupnu operativnu i finansijsku održivost projekta.

## 6.5 Energetska samoodrživost

(Green Edge kao finansijski i operativni stabilizator)

Kao sastavni dio industrijskog dizajna, projekat TITAN Grid uključuje integraciju 1,4 MWp rooftop solarne elektrane, koja ima dvostruku ulogu – operativnu i finansijsku.

Ovaj sistem nije posmatran samo kao dodatak infrastrukturi, već kao aktivan mehanizam za stabilizaciju troškova i povećanje dugoročne otpornosti poslovanja.

### 6.5.1 Struktura i uloga energetskog sistema

Planirana solarna elektrana omogućava:

- pokrivanje približno 15–20% ukupne potrošnje električne energije,

- smanjenje zavisnosti od eksternih dobavljača (CGES i tržišne cijene),

- i djelimičnu zaštitu od volatilnosti cijena energije.

U kontekstu industrije sa značajnim energetskim intenzitetom, ovaj nivo pokrivenosti ima mjerljiv uticaj na stabilnost operativnih troškova.

### 6.5.2 Operativna implikacija

Integracija sopstvenog izvora energije doprinosi:

- većoj predvidivosti troškova proizvodnje,

- smanjenju izloženosti kratkoročnim cjenovnim šokovima,

- i stabilnijem planiranju proizvodnje.

Time se smanjuje jedan od ključnih eksternih rizika karakterističnih za metaloprerađivačku industriju – varijabilnost cijene energije.

### 6.5.3 ESG i regulatorna dimenzija

Sa regulatornog aspekta, solarna komponenta omogućava:

- usklađenost sa EU Taxonomy (Section 3.20),

- podršku CBAM-ready pozicioniranju proizvoda,

- i doprinos Scope-3 ciljevima kupaca.

Ovo je posebno relevantno za Tier-1 OEM kupce, koji sve više integrišu ESG kriterijume u svoje lance snabdijevanja.

### 6.5.4 Finansijska implikacija

Sa finansijske strane, efekti su višeslojni:

- smanjenje i stabilizacija dijela OPEX-a (energija),

- povećana atraktivnost za ESG-orijentisane investitore i fondove,

- i potencijalni pristup grantovima i povoljnijem finansiranju.

Kombinovano, ovi faktori mogu doprinijeti smanjenju ukupnog troška kapitala, odnosno nižem blended WACC-u.

### 6.5.6 Zaključak

Energetska samoodrživost u projektu TITAN Grid ima širu funkciju od same uštede energije.

Ona djeluje kao stabilizator troškova, podrška regulatornoj usklađenosti i dodatni element konkurentske prednosti, posebno u odnosu na proizvođače koji su u potpunosti izloženi eksternim energetskim tržištima.

Na taj način, solarna infrastruktura direktno doprinosi dugoročnoj održivosti operativnog modela i finansijskoj otpornosti projekta.